П А С П О Р Т

муниципальной составляющей регионального проекта  «КУЛЬТУРА»

о планируемых в 2019-2024 годах объемах капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования в учреждениях культуры и дополнительного образования Балашовского муниципального района

1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной составляющей национального проекта | Дубовенко Олег Александрович заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципальной составляющей национального проекта | Коблов Сергей Александрович начальник управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района |  |  |
| Администратор муниципальной составляющей национального проекта | Маштаков Павел Анатольевич заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района |  |  |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей национального проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры (%) (нарастающим итогом) | Рабочая группа | 100 | 1.10.2018г | 105 | 107 | 110 | 115 | 118 | 120 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудования (ед.) (нарастающим итогом) | Рабочая группа | 18 | 1.10.2018г | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Количество отремонтированных объектов культуры(ед.) (нарастающим итогом) | Рабочая группа | 44 | 1.10.2018г | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 44 |

3. Задачи и результаты муниципальной  составляющей национального проекта

3.1.  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Задача - сделать учреждения современными центрами досуга, площадкой для выявления талантов и развития народного творчества. |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт фасада здания МУК «Центра культуры БМР» | 2019 | Уполовникова И.М -директор МУК «Центр культуры БМР» |
| 1.11 | Капитальный ремонт мягкой кровли здания МУК «Центра культуры БМР» | 2019 | Уполовникова И.М -директор МУК «Центр культуры БМР» |
| 1.2 | Ремонт крыльца и фасада здания МУ «Балашовский краеведческий музей» | 2019 | Фетисова С.В. - директор МУ «Балашовский краеведческий музей» |
| 1.21 | Капитальный ремонт крыши здания МУ «Балашовский краеведческий музей» | 2019 | Фетисова С.В. - директор МУ «Балашовский краеведческий музей» |
| 1.3 | Ремонт крыши концертного зала (установка односкатной кровли) (300 кв.м.) МУДО «Детская школа искусств №2» г. Балашова | 2020 | Войнова В.В. - директор МУДО «ДШИ №2» г. Балашова; |
| 1.4 | Капитальный ремонт крыши (пл. 1757кв.м.) МУДО «Детская школа искусств №1»г. Балашова. Замена оконных проемов (66) | 2020 | Черникова И.Е.- директор МУДО «ДШИ №1» г. Балашова |
| 1.5 | Косметический ремонт экспозиционных залов и кабинетов МУ «Балашовский краеведческий музей» | 2020 | Фетисова С.В. - директор МУ «Балашовский краеведческий музей» |
| 1.6 | Ремонт фасада здания МУДО «ДШИ №1» | 2021 | Черникова И.Е.- директор МУДО «ДШИ №1» г. Балашова |
| 1.7 | Ремонт отопительной системы МУДО «ДШИ№1» | 2022 | Черникова И.Е.- директор МУДО «ДШИ №1» г. Балашова |
| 2 | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2.1 | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 3 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 3 образовательных учреждений отрасли культуры: 2 школы искусств (67% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 1 детская художественная школа (33% от общего количества), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. |  |  |
| 2.2 | Оснащено 3 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. |  |  |
| 2.3 | Приобретение для МУДО «Детская школа искусств №1» г. Балашова; - концертные рояли (2) - 1400,0 тыс. руб. - полный комплект инструментов для оркестра русских народных инструментов: домра малая (6)- 180,0 тыс. руб. домра альтовая (4)- 120,0 тыс.руб. домра басовая (3) – 120,0 тыс. руб. балалайки: примы (3) – 90,0 тыс. руб. секунды (3)- 90,0 тыс. руб. альт (2) – 80,0 тыс. руб. контрабас (1) – 70,0 тыс. руб. гусли клавишные(1)- 160,0 тыс. концертный баян (1) – 590,0 тыс. руб. | 2019г. | Черникова И.Е.- директор МУДО «ДШИ №1» г. Балашова |
| 2.4 | Приобретение регулируемой мебели для МУДО «Детская художественная школа им. В.Н. Бочкова»: Столы (20шт.) -43.0 тыс. руб. Стулья (10 шт.) – 20,0 тыс. руб. | 2020г | Глыбина Т.С. – директор МУДО «ДХШ» |
| 2.5 | Приобретение в МУДО «ДШИ №2» Медиапроектор для концертного зала(1) Осветительное оборудование для концертного зала: светодиодный фонарь LED PAR DMX12X12 Bт (14 шт.) | 2020г. | Войнова В.В. - директор МУДО «ДШИ №2» г. Балашова; |
| 2.6 | Пополнение комплекта оркестра русских народных инструментов (домры, балалайки) МУДО «Детская школа искусств №2» г. Балашова: Домры (10шт.) Балалайки (4 шт.) Приобретение: Фортепиано(5 шт.) Аккордеон, баян (4 шт.) | 2021г | Войнова В.В. - директор МУДО «ДШИ №2» г. Балашова; |
| 2.6 | Приобретение в МУДО «ДШИ№2» Мольбертов(30шт.) Учебная и офисная мебель: шкафы-стеллажи (5 шт.) стулья (20 шт.) | 2022г | Войнова В.В. - директор МУДО «ДШИ №2» г. Балашова; |
| 3. | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал , оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 30 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельского дома культуры(с.Тростянка) будет разработан типовой проект с мощностной загрузкой от 200 до 350 посадочных мест. Реконструкция и ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Разработан и внедрен модельный стандарт для 30 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступк современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. |  |  |  |
| 3.1 | Замена мягкой кровли на чердачную, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Репное | 2019 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.11 | Замена мягкой кровли на чердачную, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Малая Семёновка | 2019 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.12 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Котоврас | 2020 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.13 | Капитальный ремонт, приобретение баяна филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Пады | 2020 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.14 | Замена деревянных окон на пластиковые, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Малая Семёновка | 2020 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.15 | Строительство здания СДК, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Тростянка | 2020 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.16 | Капитальный ремонт и газификация, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Родничок | 2020 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.17 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК п. Красная Кудрявка | 2020 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.18 | Замена деревянных окон на пластиковые, приобретение баяна, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК р.п. Пинеровка | 2021 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.19 | Капитальный ремонт, приобретение звукоусилительной аппаратуры,филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Алмазово | 2021 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.2 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Старый Хопёр | 2021 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.21 | Газификация и замена деревянных окон на пластиковые, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Заречное | 2021 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.22 | Капитальный ремонт, приобретение баяна, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК п. Октябрьский | 2021 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.23 | Капитальный ремонт, приобретение баяна, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Барки | 2022 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.24 | Замена окон, приобретение баяна, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Большой Мелик | 2022 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.25 | Замена окон, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК п. Соцземледельский | 2022 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.26 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Данилкино | 2022 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.27 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Терновка | 2022 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.28 | Замена деревянных окон на пластиковые, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК п. Первомайский | 2022 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.29 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Новопокровское | 2023 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.3 | Капитальный ремонт, приобретение звукоусилительной аппаратуры, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Кардаил | 2023 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.31 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Сухая Елань | 2023 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.32 | Капитальный ремонт, приобретение баяна, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Хопёрское | 2023 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.33 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СК с. Михайловка | 2024 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.34 | Капитальный ремон, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СК с. Дуплятка | 2024 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.35 | Капитальный ремонт, приобретение звукоусилительной аппаратуры, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Малый Мелик | 2024 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.36 | Газификация и замена деревянных окон на пластиковые, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СДК с. Лесное | 2024 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.37 | Капитальный ремонт и газификация, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СК п. Ветельный | 2024 | Давиденко О.А. директор МУ «Балашовский РДК |
| 3.38 | Капитальный ремонт, приобретение баяна, филиал МУ «Балашовский районный Дом культуры» СК с. Устиновка | 2024 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.39 | Капитальный ремонт, филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Котоврас | 2020 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.4 | Капитальный ремонт, приобретение баяна филиал МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Пады | 2020 | Живодерова Е.В директор МУ «КДЦ БМР» |
| 3.41 | Оснащение библиотек района | 2020 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 3.42 | Капитальный ремонт МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: крыша, замена окон, ремонт фасада, внутренних помещений здания. | 2021 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 3.43 | Оснащение библиотек района | 2022 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 3.44 | Оснащение библиотек района | 2023 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 3.5 | Ремонт фасада, замена витражей центральной городской библиотеки МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2020 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.51 | Ремонт помещения филиала № 5 МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2020 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.52 | Приобретение оргтехники для использования и применения автоматизированных технологий, программного обеспечения для обработки и учета документов библиотечного фонда, организации и учета выдачи документов, ведения электронного каталога: -персональный компьютер (2-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 5 шт; -персональный компьютер (4-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 1 шт; -Программа ИРБИС; -проектор для презентаций – 3 шт; -МФУ (принтер, копир, сканер) – 5 шт. | 2020 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.54 | Приобретение книжной продукции для комплектования фондов МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2020 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.55 | Приобретение оргтехники для использования и применения автоматизированных технологий, программного обеспечения для обработки и учета документов библиотечного фонда, организации и учета выдачи документов, ведения электронного каталога: -персональный компьютер (2-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 3 шт; -Программа ИРБИС; -проектор для презентаций – 3 шт; | 2021 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.56 | Приобретение книжной продукции для комплектования фондов МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2021 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.57 | Ремонт помещения центральной детской библиотеки МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2022 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.58 | Приобретение оргтехники для использования и применения автоматизированных технологий, программного обеспечения для обработки и учета документов библиотечного фонда, организации и учета выдачи документов, ведения электронного каталога: -персональный компьютер (2-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 4 шт; -Программа ИРБИС; - ноутбук (2-х ядерный процессор, 17”, ПО) – 1 шт | 2022 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.59 | Приобретение технологического и технического оборудования, необходимого для фонда, его доставка, монтаж на базе МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2022 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.6 | Приобретение оргтехники для использования и применения автоматизированных технологий, программного обеспечения для обработки и учета документов библиотечного фонда, организации и учета выдачи документов, ведения электронного каталога: -персональный компьютер (2-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 4 шт; -Программа ИРБИС; - ноутбук (2-х ядерный процессор, 17”, ПО) – 1 шт | 2023 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.61 | Приобретение книжной продукции для комплектования фондов МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2023 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.62 | Приобретение книжной продукции для комплектования фондов МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 2024 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.63 | Приобретение оргтехники для использования и применения автоматизированных технологий, программного обеспечения для обработки и учета документов библиотечного фонда, организации и учета выдачи документов, ведения электронного каталога: -персональный компьютер (2-х ядерный процессор, ЖК монитор 19”, бесперебойник, ПО) – 5 шт; -Программа ИРБИС; - ноутбук (2-х ядерный процессор, 17”, ПО) – 1 шт; -МФУ (принтер, копир, сканер) – 2 шт. | 2024 | Шугаева Е.Б. - директор МУ «ГЦБС» |
| 3.64 | Оснащение библиотек района | 2024 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 3.65 | Создание электронных библиотек на селе. | 2024 | Калякина Е.С. директор МУК «МЦБ» |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Оснащен зал кинотеатра «Победа» новым оборудованием, что позволит увеличить количество зрителей и повысить качество облуживания населения услугами кино. |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудование в МУ «Киновидеоцентр» для показа 3D | 2019 | Чуйкова Л.В.- директор МУ «Киновидеоцентр |
| 4.11 | GetD GK600 пассивная 3D система | 2019 |  |
| 4.2 | Коммутация | 2019 |  |
| 4.21 | Комплект звуковой коммутации с кроссовером | 2019 |  |
| 4.22 | Комплект цифровой коммутации CP2220/4220 | 2019 |  |
| 4.3 | Проекционное оборудование | 2019 |  |
| 4.31 | Christie Digital CP2230 Цифровой проектор с внешним блоком питания - разрешение 2K, c возможностью модернизации до 4K. | 2019 |  |
| 4.32 | Сервер хранения и интегрированный медиаблок Dolby Show Vault + IMB2K4 - 4 TБ дискового пространства, DVD-ROM, поддержка 60 к/сек, возможность модернизации до 4K. | 2019 |  |
| 4.33 | Harkness Hall Spectral 300 3D - серебряный экран со стандартной перфорацией | 2019 |  |
| 4.4 | Оказываемые услуги | 2019 |  |
| 4.41 | Монтаж цифрового оборудования (включая проезд специалистов) | 2019 |  |
| 4.42 | Организация транспортировки товара | 2019 |  |

3.2.  «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |  |
| 1.1 | - | - |  | - |
| 2 | Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |  |
| 2.1 | - | - |  | - |
| 3 | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |  |
| 3.1 | - | - |  | - |
| 4 | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |  |
| Проведение фестиваля повысит туристическую привлекательность района, откроет новые возможности для туристического потока. Участие театров из других регионов создаст возможность для жителей и гостей города познакомиться с постановками ведущих театров в родном городе. |  |  |  |  |
| 4.1 | Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье». | 2019-2024 | Чучкова Т.В., директор МАУК «Балашовский драматический театр» |  |
| 4.2 | Постановка спектаклей по произведениям русских классиков. Ежегодно по 2 спектакля. | 2019-2024 | Чучкова Т.В., директор МАУК «Балашовский драматический театр» |  |

3.3. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать в Саратовской области виртуальные концертные залы (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров. |  |  |  |
| 1.1 | «Всероссийский виртуальный зал»- Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала, включая его доставку, монтаж на базе МУК «Центр культуры БМР» | 2019 | Уполовникова И.М -директор МУК «Центр культуры БМР» |
| 1.2 | Приобретение звукоусилительной аппаратуры, необходимого для оснащения виртуального концертного зала на базе МУК «Центр культуры БМР» | 2020 | Уполовникова И.М -директор МУК «Центр культуры БМР |
| 1.3 | Приобретение кресел (замена имеющихся кресел образца 1975г.) для оснащения виртуального концертного зала на базе МУК «Центр культуры БМР» | 2021 | Уполовникова И.М -директор МУК «Центр культуры БМР» |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2.1 | - | - | - |

4.  Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |  |
| Федеральный проект № 1 «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1: | 29,4 | 183,3 | 50,0 | 63,896 | 29,2 | 48,8 | 404,596 |  |
| федеральный бюджет | 29,4 | 183,3 | 50,0 | 63,896 | 29,2 | 48,8 | 404,596 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный проект № 2 «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 66,0 |  |
| федеральный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 66,0 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный проект № 3 «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3 | 5,2 | 1,7 | 5,6 | - | - | - | 12,5 |  |
| федеральный бюджет | 5,2 | 1,7 | 5,6 | - | - | - | 12,5 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 45,6 | 196,0 | 66,6 | 74,896 | 40,2 | 59,8 | 483,096 |  |
| федеральный бюджет | 45,6 | 196,0 | 66,6 | 74,896 | 40,2 | 59,8 | 483,096 |  |
| бюджет Саратовской области | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |

5.  Участники муниципальной  составляющей национального проекта «Культура»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия. Имя ,Отчество | Должность | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный | Уполовникова Ирина Михайловна | Директор МУК «Центр культуры БМР» | 10% |
| 2 | Ответственный | Чучкова Татьяна Васильевна | Директор МАУК «Балашовский драматический театр» | 10% |
| 3 | Ответственный | Живодерова Евгения Викторовна | Директор МУ «КДЦ БМР» | 20% |
| 4 | Ответственный | Фетисова Светлана Валерьевна | Директор МУ «Балашовский краеведческий музей» | 10% |
| 5 | Ответственный | Войнова Валентина Владимировна | Директор МУДО «ДШИ №2» г. Балашова; | 10% |
| 6 | Ответственный | Черникова Ирина Евгеньевна | Директор МУДО «ДШИ №1» г. Балашова | 10% |
| 7 | Ответственный | Шугаева Елена Борисовна | Директор МУ «ГЦБС» | 5% |
| 8 | Ответственный | Чуйкова Людмила Викторовна | Директор МУ «Киновидеоцентр | 5% |
| 9 | Ответственный | Калякина Елена Степановна | Директор МУК «МЦБ» | 5% |
| 10 | Ответственный | Давиденко Ольга Алексеевна | Директор МУ «Балашовский РДК | 15% |

6. Дополнительная информация

В Балашовском муниципальном районе культура возведена в ранг приоритета и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства города и района. При разработке паспорта проекта "Культура" особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, как основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, а также раскрывается в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого жителя. В основе задачи лежат следующие понятия: "духовно-нравственные ценности" - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, уникальные в историко-культурном отношении; "гражданская идентичность" - это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан государства на общекультурной основе. Основная идеология муниципального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит жителям района, как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры . Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий. 1. Муниципальный проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство района. В результате проекта жители города и сел получат 44 модернизированных объектов культуры, современное оборудование получат 49 организаций культуры. Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 30 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании региона, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры не менее чем для 10 тыс. сельских жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами. С целью развития художественного образования две школы искусств и художественная школа будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Для повышения качества библиотечного обслуживания, будет осуществлено оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 1,5 раза. Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет участия в проектах и проведения фестивалей, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%. В результате реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры, с целью создания новых досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в муниципальном музее, планируется на основе проектной поддержки на организацию выставок , что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 15%. 3. Проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство города и района. На площадке МУК «Центр культуры БМР» будет создан виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которого позволит в онлайн режиме обеспечить жителям района участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России и области. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура РФ" и на сайте КультураБМР. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров. Общий бюджет мероприятий муниципального проекта "Культура" составляет 483,096,0 млн. рублей, из них: федеральный бюджет: 483,096,0 млн. рублей. Планируется привлечение внебюджетных средств.