Приложение

к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от _15.06.2015 г._ № _105-п

Муниципальная программа

«Капитальный  ремонт котла в котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» в 2015 году»

г. Балашов  2015 г.

!Ошибка в формуле

проекта

2

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный  ремонт котла в котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» в 2015 году».

| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт котла в котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» в 2015 году» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик программы | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Балашовского муниципального района, МУП «Балашовский Банно-прачечный комбинат» |
| Цели и задачи | - повышение уровня жизни населения города Балашова: стабильное обеспечение населения банно-прачечными услугами |
| Срок реализации программы | 2015 год |
| Объем финансирования и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 200 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета – субсидии МУП «ББПК» на капитальный ремонт котла КПа-0.63 |

| Ожидаемый конечный результат | Обеспечить население города Балашова качественными банно-прачечными услугами |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

3

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» обслуживает единственную общественную  баню в городе.  В настоящее время в бане функционирует одно моечное отделение на 60 посадочных мест и 7 душевых кабин (режим работы 4 дня в неделю). В связи с длительной эксплуатацией паровой котёл КПа-0,63, производящий выработку пара для нужд бани,  вышел из строя. Для возобновления работы бани требуется произвести капитальный ремонт котла: замену труб экранов прямоточных и барабанных  котельного пучка.

2. Цели и задачи Программы.

Сроки и этапы реализации Программы

Основной задачей Программы является  повышение уровня жизни населения города Балашова, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечение потребности жителей стабильными банно-прачечными услугами .

Срок реализации Программы- 2015 год

3. Сводный перечень программных мероприятий

В качестве основных мероприятий по капитальному ремонту котла КПа -0,63 в котельной МУП «ББПК» котельной являются:

- демонтаж экранов труб котельного пучка;

-  замена труб экранов котельного пучка;

- очистка внутренней поверхности  котла.

Перечень программных мероприятий  приведен в таблице 1.           Распределение денежных средств по источникам финансирования приведено в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Капитальный  ремонт котла в котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» планируется за счёт средств  местного бюджета - субсидий МУП «ББПК».

Настоящая программа предполагает приобретение материалов и выполнение объема строительно-монтажных работ по ремонту   котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат».

Основным  элементом системы теплоснабжения и горячего водоснабжения бани является паровой котёл КПа-0,63.

К основным материальным ресурсам отнесены трубы жаропрочные.              Денежные средства на осуществление Программы определены  предоставлением субсидий МУП «ББПК» за счёт  средств местного бюджета.

В целом субсидии МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» для ремонта котла КВа-0,63, предусмотренные Программой, составляют 200 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Программа является целевым социальным проектом и направлена, прежде всего на улучшение эпидемиологического состояния в городе Балашове, улучшение социальной обстановки.

При оценке эффективности Программы рассматривались не только экономические, но и прежде всего, социальные  последствия реализации мероприятий по ремонту котла.

Ремонт котельной и возобновление работы бани позволит избежать  социального взрыва и обеспечить потребность населения города в услугах банно-прачечного комбината.

Все вышеизложенное свидетельствует о социально-экономической целесообразности реализации данной Программы.

6. Контроль за исполнением Программы

Управление по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

8

Таблица 1

Сводный перечень программных мероприятий

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета (прогнозно) | местного бюджета (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | Приобретение труб жаропрочных для ремонта котла КПа-0,63 | 40,0 | - | 40,0 | - | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| 2 | Проведение замены труб котельного пучка | 100 | - | 100 | - |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности котла | 60 |  | 60 |  |  |
| ВСЕГО |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  |

9

Таблица2

Распределение денежных средств по источникам финансирования для проведения капитального ремонта котла КПа-0,63 в котельной МУП «ББПК»

| Наименование | Источник финансирования | Ед. измерения | 2015год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «ББПК» | всего, из них: | тыс.руб. | 200 |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - |
|  | местный бюджет | тыс.руб. | 200 |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | - |

Начальник управления СЖКХ администрации

Балашовского муниципального района                                                                                                         А.С.Федотов

15.06.2015 г.										105-п

Об утверждении  муниципальной

программы «Капитальный ремонт котла в

котельной МУП «Балашовский банно-

прачечный комбинат» в 2015 году»

На основании  Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт котла в котельной МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» в 2015 году» согласно приложению.

2. Отделу информации общественных отношений и работы с молодёжью (Васильева Л.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации Балашовского муниципального района

Глава администрации

Балашовского муниципального района			А.А.Москалев