# 05.05.2015 г.										1342-р

# Об утверждении Комплекса мер

# (дорожной карты) по развитию

# жилищно-коммунального хозяйства

# Балашовского муниципального района

# Саратовской области на 2015-2017 годы

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях обеспечения системного подхода к вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства  Балашовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Балашовского муниципального района  Саратовской области на 2015-2017 годы согласно приложению.

2. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью  администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль  над  исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя  главы администрации Балашовского муниципального района Талалайкина И.В.

Глава  администрации

Балашовского муниципального района                                 А.А. Москалев

- ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (РАСПОРЯЖЕНИЯ)

внесен Управлением СЖКХ  администрации

Балашовского муниципального  района

| Должность, фамилия и инициалы руководителя | Дата согласования | Подпись руководителя; возражения оформляются отдельным документом |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района |  |  |
| Начальник управления по правовому обеспечению администрации Балашовского муниципального района |  |  |
| Отдел, управление, готовивший документ |  |  |
| Исполнитель (Ф.И.О.) № телефона |  |  |

Приложение

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от__05.05.___ 2015 г. N _1342-р_

# Комплекс мер (дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства  Балашовского муниципального  района Саратовской области на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Ответственный за исполнение |  |  | Срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: от 23 сентября 2010 года N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"; от 28 декабря 2012 года N 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах"; от 30 декабря 2009 года N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса"; от 5 июля 2013 года N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"; от 17 января 2013 года N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" Постановление администрации Балашовского муниципального района от 29.10.2013 года № 259-П «Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах при предоставлении информации с использованием типового программного обеспечения Министерства регионального развития Российской Федерации» | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | приказ Государственной жилищной инспекции области "Об утверждении административного регламента исполнения Государственной жилищной инспекцией области государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"; организация системы мониторинга раскрытия информации: внедрение в деятельности органа регулирования отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в соответствии с приказом ФСТ России от 20 февраля 2014 года N 201-э; проект приказа МинЖКХ об утверждении порядка осуществления мониторинга | 1. Отношение количества организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности: 2015 год - 80%; 2016 год - 100%. 2. Отношение количества организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям, к общему количеству организаций соответствующего вида: 2015 год - 20%; 2016 год - 0%. 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) по факту на конец отчетного года | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района ( Федотов А.С.) |  |  | организация системы мониторинга - не позднее февраля 2015 года; осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с I квартала 2015 года |  |  |  |  |  |
| 2. | Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 3 марта 2014 года N ДК-П9-1465); д) развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Постановление администрации Балашовского муниципального района от 23.03.2015г. №51-п « О создании общественного совета при администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года N 192-П "О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами исполнительной власти Саратовской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере" | 1. Количество размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года в соответствии с Медиапланом). 2. Тираж (шт.) печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года): 2015 год - 4 шт. 3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, сходы, собрания и т.д.): 2015 год - 16 шт. 4. Количество (чел., % к общему количеству населения Балашовского муниципального района Саратовской области) населения, охваченного мероприятиями: 2015 год - 12000 чел. (10%) | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района ( Федотов А.С.) |  |  | реализация мероприятий - постоянно в 2015-2016 годах; отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал начиная с I квартала 2015 года |  |  |  |  |  |
| 3. | Утверждение и реализация регионального плана-графика по проекту "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Минстроя России (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева по итогам проведения Всероссийского форума "ЖКХ - новое качество" в городе Челябинске 6 июня 2014 года от 11 июня 2014 года N ДМ-П9-4312) приказ МинЖКХ "Об утверждении плана-графика по проекту "Школа грамотного потребителя", | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Распоряжение администрации БМР "Об утверждении плана-графика по проекту "Школа грамотного потребителя", предусматривающего, в том числе, определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | 1. Количество человек, прошедших обучение: 2015 год - 50 чел. 2. Количество проведенных информационно- просветительских мероприятий: 2015 год - 12 шт. 3. Количество выпущенных информационно-просветительских материалов: 2015 год - 15 шт. 4. Количество публикаций в СМИ, связанных с просвещением населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 2015 год - 24 шт. в год | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района ( Федотов А.С.) |  |  | утверждение проекта приказа - не позднее апреля 2015 года; отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал начиная со II квартала 2015 года |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание и организация работы в Балашовском муниципальном районе Саратовской области "Центра поддержки собственников" совместно с Центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЦОК), осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (далее - МКД), организация мониторинга работы указанных структур в муниципальном районе | повышение "чистоты" и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | 1. Разработка и утверждение распоряжения администрации БМР "О создании в Балашовском муниципальном районе Саратовской области Центра поддержки собственников". 2. Мониторинг создания, организации и функционирования в Балашовском муниципальном районе"Центра поддержки собственников" | 1. Создание в Балашовском муниципальном районе центра поддержки собственников. 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных Центром общественного контроля в сфере ЖКХ в отчетном периоде: 2015 год - 12 шт. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в "Центр поддержки собственников", его представительства в отчетном периоде: 2015 год - по факту в рамках календарного года. | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района (Федотов А.С.), ЦОК (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | разработка и утверждение распоряжения - апрель 2015 года; организация "Центра поддержки собственников" в Балашовском муниципальном районе Саратовской области - 2015 год; обеспечение работы - постоянно |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе - во всех остальных муниципальных образованиях) Постановление администрации Балашовского муниципального района от 23.03.2015г. №51-п « О создании общественного совета при администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | оказание содействия органам местного самоуправления Саратовской области в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | 1. Постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2015 года N 20-П "Об образовании общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". 2. Проект приказа МинЖКХ "Об осуществлении мониторинга деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Саратовской области" | 1. Наличие общественного совета в ЖКХ при органе исполнительной власти Балашовского муниципального района 2. Создание в Балашовском муниципальном районе, общественного совета в ЖКХ, 3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ (не менее 1 раза в квартал) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района , органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | создание общественных советов по вопросам ЖКХ - 2015 год; обеспечение деятельности - постоянно |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в разрезе муниципальных образований; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | постановление Губернатора Саратовской области от 25 апреля 2013 года N 178 "О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Саратовской области" | 1. Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, имеющих дебиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг: 2015 год - по факту. 2. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в разрезе муниципальных образований: 2015 год - по факту 3. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги: 2015 год - по факту | Отдел экономики и инвестиционной политики и управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района, органы местного самоуправления |  |  | мониторинг - постоянно |  |  |  |  |  |
| 7. | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства области в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей (приказ Минстроя России от 17 июня 2014 года N 309/пр "Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства") | повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства области; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства области | приказы МинЖКХ, ГЖИ об определении лиц, ответственных за представление данных в информационную систему Минстроя России | 1. Наличие лица, ответственного за представление данных в информационную систему Минстроя России. 2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России: 2015 год - 100% | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района |  |  | внесение данных в информационную систему Минстроя России - постоянно, в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |
| 8. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) | 1. Проект постановления Правительства области "Об определении органа исполнительной власти области, уполномоченного на обеспечение представления информации в государственную информационную систему поставщиками информации, информации о технологии взаимодействия с оператором государственной информационной системы". 2. Заключение Соглашения с Минкомсвязи России, Минстроем России, Почтой России и уполномоченным органом области о взаимодействии в сфере создания региональной информационной системы | 100% выполнение каждого из этапов | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района в рамках областных соглашений о взаимодействии в сфере создания региональной информационной системы |  |  | в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и Минкомсвязи России с 1 февраля 2016 года - обеспечение возможности передачи в автоматизированном режиме информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, действующих на территории области; с 1 июля 2016 года размещение в системе информации, предусмотренной Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |
| # II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20 апреля 2013 года, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения" и от 15 мая 2013 года N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" | соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД | план Муниципального жилищного контроля совместно с ГЖИ (по согласованию) о проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, согласованный с прокуратурой город Балашов, Балашовского района | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории Балашовского муниципального района). Целевое значение - 100%. 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом): 2015 год - по факту | Муниципальный жилищный контроль совместно с ГЖИ по (согласованию), Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах на территории Балашовского района | повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | проект постановления Правительства области "Об осуществлении мониторинга управления многоквартирными домами на территории Саратовской области", определяющего перечень показателей оценки эффективности деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (предусматривающего, в том числе, Порядок формирования реестра лиц, осуществляющих деятельность по управлению МКД) | 1. Количество (%) организаций, осуществляющих управление МКД на территории Балашовского муниципального района и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций): 2015 год - 25%, 2016 год - 75%, 2017 год - 100%. 2. Уровень активности населения области, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД: по факту на конец отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района |  | разработка и принятие распоряжения - I квартал 2015 года; обеспечение работы системы рейтингования - постоянно |  |  |  |  |  |  |
| # III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оказание содействия для принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, по вопросам создания и функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в МКД | запуск новой системы капитального ремонта МКД | Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года N 102-ЗСО "О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах"; постановление Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года N 616-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах"; Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года N 53-ЗСО "О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской области"; Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года N 103-ЗСО "О региональном операторе в Саратовской области"; распоряжение Правительства Саратовской области от 19 июля 2013 года N 171-Пр "О создании регионального оператора"; постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2014 года N 344-П "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах из областного бюджета за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств, предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Саратовской области"; Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года N 51-ЗСО "Об установлении порядка подготовки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области"; Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года N 100-ЗСО "О порядке предоставления региональным оператором и владельцем специального счета сведений о совершении операций по счету, счетам регионального оператора, специальному счету"; Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года N 101-ЗСО "О порядке выплаты владельцем специального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома"; Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года N 104-ЗСО "О порядке осуществления на территории Саратовской области контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств"; постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2014 года N 715-П "Об утверждении Положения о порядке принятия решения о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области", утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области" и аудиторского заключения о результатах" | соотношение (%) количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых - 100% |  | Мин ЖКХ, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашовского муниципального района | Содействие в реализации мероприятий – постоянно на основании принятых нормативных правовых актах |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Принятие и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области (далее - РПКР) | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года N 800-П "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области" | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД - 100%. 2. Объем (%) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР - 100% |  | МинЖКХ, ГЖИ, администрация Балашовского муниципального района. | Оказания содействия в реализации мероприятий в соответствии с РПКР - 2015-2043 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР многоквартирных домов расположенных на территории Балашовского муниципального района | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда | распоряжение МинЖКХ от 14 ноября 2014 года N 1240-р "Об утверждении областного краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области на 2015 год" | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД -100%. 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР - 100% |  | Мин ЖКХ, РО (по согласованию), ГЖИ, Администрация Балашовского муниципального района (органы местного самоуправления (по согласованию) | постоянно в соответствии с РПКР |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД на территории Балашовского муниципального района | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | заявка области в Фонд ЖКХ на получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД: 2015 год - 83,7 млн руб. | Соотношение (%, кв.м) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта - 100% |  | Мин ЖКХ, РО (по согласованию), Администрация Балашовского муниципального района , органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию - Фонд ЖКХ | повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | проект приказа МинЖКХ "Об утверждении процедуры мониторинга функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | своевременное представление информации в Фонд ЖКХ |  | Администрация Балашовского муниципального района , органы местного самоуправления (по согласованию) | Администрации Балашовского муниципального района оказание содействия Мин ЖКХ в осуществлении мониторинга - постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Содействие в создании и запуске механизмов развития на территории области и муниципального района системы кредитования капитального ремонта МКД | улучшение условий проживания граждан; опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда | проект приказа МинЖКХ "О создании механизмов кредитования капитального ремонта МКД" | 1. Соотношение площади (кв.м) МКД, капитально отремонтированных с привлечением кредитных средств, по отношению к общей площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в краткосрочный план реализации РПКР: 2015 год - 0%; 2016 год - 1%; 2017 год- 1%. . |  | Администрация Балашовского муниципального района , органы местного самоуправления (по согласованию) | Администрации Балашовского муниципального района оказание содействия Мин ЖКХ по разработке реализация механизмов кредитования капитального ремонта МКД"- постоянно |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее - программа расселения) на территории Балашовского муниципального района Саратовской области | улучшение условий проживания граждан | постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года N 191-П "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах" (далее - Программа) | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ, в том числе: в 2014 году - 21%, в 2015 году - 27%, в 2016 году - 25%, в 2017 году - 27%; 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ, в том числе: в 2014 году - 20%, в 2015 году - 28%, в 2016 году - 25%, в 2017 году - 27% | МинЖКХ, администрация Балашовского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | до 1 сентября 2017 года |  |  |  |  |
| 18. | Получение и использование средств Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения на территории Балашовского муниципального района Саратовской области | получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | заявки на предоставление финансовой поддержки в МинЖКХ Саратовской области за счет средств Фонда ЖКХ от 08.09.2014 | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ, в том числе: в 2014 году - 21%, в 2015 году - 27%; в 2016 году - 25%; в 2017 году - 27%. 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ, в том числе: в 2014 году - 20%; в 2015 году - 28%; в 2016 году - 25%; в 2017 году - 27% | Администрация Балашовского муниципального района органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | до 1 сентября 2017 года |  |  |  |  |
| 19 | Оказание содействия Мин ЖКХ в создание системы контроля за деятельностью администрации Балашовского муниципального района по взятых на себя обязательств в рамках реализации программ переселения | создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программ переселения в рамках конкретного муниципального образования | 1. Внесение изменений в срок до конца 2015 года в постановление Правительства Саратовской области от 19 апреля 2013 года N 195-П "Об утверждении Плана мероприятий по переселению до 31 августа 2017 года граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Саратовской области". 2. Включение в соглашения, заключаемые между Саратовской областью и муниципальными образованиями области, условий об ответственности муниципальных образований области за реализацию программ переселения (далее - соглашения об ответственности МО) | 1. Наличие акта субъекта Российской Федерации об организации системы контроля. 2. Количество (шт.) выявленных нарушений муниципальными образованиями при реализации программ переселения: 2015 год - по факту. 3. Количество (шт, %) заключенных соглашений об ответственности муниципальных образований области по отношению к общему количеству муниципальных образований, задействованных в реализации программ переселения: 2015 год - по факту | Администрация Балашовского муниципального района органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | Оказание содействия в осуществлении контроля - постоянно |  |  |  |  |
| 20. | Формирование реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, с разбивкой по муниципальным образованиям (далее - реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года N 1743-р) на территории Балашовского муниципального района | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | проект приказа МинЖКХ "Об утверждении реестра аварийного жилищного фонда на территории Саратовской области, признанного таковым после 1 января 2012 года" | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Саратовской области: 2015 год - по факту | Администрация Балашовского муниципального района органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| 21. | Актуализация реестра аварийного жилищного фонда администрации Балашовского муниципального района на основании заявок муниципальных образований района | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | внесение изменений в реестр жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Балашовского муниципального района Саратовской области: 2015 год - по факту | Администрация Балашовского муниципального района органы местного самоуправления (по согласованию)) |  |  |  | ежегодно, до 1 июля года, начиная с 2016 года |  |  |  |  |
| 22. | Формирование и утверждение региональной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и расположенных на территории Балашовского муниципального района | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | проект постановления Правительства Саратовской области об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года на территории Саратовской области; проект постановления Администрация Балашовского муниципального района | объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Саратовской области: 2015 год - по факту | Администрация Балашовского муниципального района |  |  |  | до 1 июля 2016 года |  |  |  |  |
| 23. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Саратовской области и Балашовского муниципального района получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ на территории Балашовского муниципального района (выполнение осуществляется в соответствии с решениями на федеральном уровне) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | проект постановления Правительства Саратовской области о порядке переселения граждан из аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям (будет разработан после принятия на федеральном уровне вопроса финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) проект постановления Администрация Балашовского муниципального района | объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда на территории бБлашовского муниципального района в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Саратовской области: 2015 год - по факту | МинЖКХ, администрация Балашовского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| # V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории Балашовского муниципального района (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р) | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | проект приказа МинЖКХ "Об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения указанных работ" | количество муниципальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР – 1 шт., 100%(программа разработана единая по району) | Администрация Балашовского муниципального района, Управление по строительству и ЖКХ, |  |  |  | завершение работы до 15 февраля 2015 года, далее - постоянно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 27. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | проект приказа МинЖКХ "Об организации работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты" | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства - по факту выявления на конец отчетного года. 2. Количество (шт.) ранее выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы - на конец отчетного года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Балашовского муниципального района, Управление по строительству и ЖКХ,) |  |  |  | 2015 год, далее - постоянно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 28. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р) | повышение эксплуатационной надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | проект приказа МинЖКХ "Об организации работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты" | 1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Саратовской области: по факту на отчетный период. 2. Количество бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Балашовского муниципального района, |  |  |  | 2015 год, далее - постоянно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 29. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 года N Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р) | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Саратовской области; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | актуализированный график выполнения мероприятий по разработке, утверждению и актуализации органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | 1. Количество (шт.,%) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны: схемы водоснабжения и водоотведения - 16шт., 100%; схемы теплоснабжения - 16 шт., 100%. 2. Доля (%) схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, прошедшая независимый технологический и ценовой аудит (с разбивкой по отраслям): по факту на конец отчетного года | Администрация Балашовского муниципального района, Управление по строительству и ЖКХ |  |  |  | август 2015 года |  |  |  |  |
| 30. | Проведение оценки эффективности управления (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее - УП) (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 27 июня 2014 года N ДК-П9-127пр) | создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения области | Распоряжение администрации БМР от 22.10.2014г. №3044-р «Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Балашовского муниципального района» мониторинг проведения оценки эффективности МУП администрацией Балашовского муниципального района | количество МУП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Балашовского муниципального района (по данным Росстата): МУП – 6 (100%) | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрация Балашовского муниципального района |  |  |  | февраль 2015 года |  |  |  |  |
| 31. | Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества неэффективных МУП Балашовского муниципального района в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 27 июня 2014 года N ДК-П9-127пр) | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | проект приказа МинЖКХ "Об утверждении графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным" | количество (%, шт.) соглашений, запланированных к заключению, к количеству соглашений, фактически заключенных: 2015 год - 0 | Администрация Балашовского муниципального района |  |  |  | февраль 2015 года |  |  |  |  |
| 32. | Размещение в открытом доступе на сайте администрации БМР актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных унитарных предприятий в концессию и соответствующей конкурсной документации | размещение актуальной информационной базы о состоянии УП в Балашовском муниципальном районе |  |  | Администрация Балашовского муниципального района |  |  |  | до конца I квартала 2015 года, далее -постоянно |  |  |  |  |
| 33. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех МУП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года N Пр-1479) | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Балашовского муниципального района; повышение качества коммунальных услуг | заключение соглашений в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения" | 1. Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений: 2015 год – 0 2016 год - 1 (16,7%); 2017 год - 1(16,7%). 2. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600): 2015 год - 10%; 2016 год - 25%; 2017 год - 30% | Администрация БМР |  |  |  | до 31 декабря 2015 года, далее - постоянно, по мере необходимости |  |  |  |  |
| # 5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Балашовского муниципального района | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | ежеквартальный мониторинг состояния качества услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований области | количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | проведение мониторинга ежеквартально начиная с I квартала 2015 года |  |  |  |  |
| 37. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90 процентов населения доброкачественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 645-П "О государственной программе Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" | обеспечение 90 процентов населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества; доля населения, обеспеченная питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества: 2014 год - 87%; 2017 год - 88%; 2020 год - 90% | управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | реализация программы - 2020 год |  |  |  |  |
| 38. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | проект приказа МинЖКХ "Об организации работы по утверждению плановых значений надежности систем водоснабжения в Саратовской области" | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера): 2015 год - 15%; 2016 год - 30%; 2017 год - 50% | управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | I квартал 2015 года; работа - до 2017 года |  |  |  |  |
| 39. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | проект приказа МинЖКХ "Об организации работы по утверждению плановых значений надежности систем водоснабжения в Саратовской области" | снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям: 2015 год - 15%; 2016 год - 30%; 2017 год - 50% | управление СЖКХ, ресурсоснабжающие организации |  |  |  | I квартал 2015 года; работа - до 2018 года |  |  |  |  |
| 40. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | 1. Мониторинг наличия показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, включенных в производственные программы, предъявляемые при утверждении тарифов. 2. Разработка и принятие приказа МинЖКХ "Об организации работы по утверждению плановых значений надежности систем водоснабжения в Саратовской области" | количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и их доля от общего количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Балашовского муниципального района (по данным Росстата): по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | первоначальное утверждение перечня показателей - 2015 год, далее - по мере необходимости |  |  |  |  |
| 41. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | проект приказа МинЖКХ "Об осуществлении мониторинга показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения" (в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014 года N 437/пр) | 1. Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование: 2017 год - 100%. 2. Уровень физического износа основных фондов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (%): 2017 год - 64 %. 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%): 2017 год - 27 % | управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | разработка приказа - I квартал 2015 года; работа -постоянно |  |  |  |  |
| 42. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | проведение мониторинга финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (%). 4. Кредиторская задолженность (%). По факту на конец отчетного года | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрация БМР |  |  |  | I квартал 2015 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |
| 43. | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | проект приказа МинЖКХ "Об осуществлении мониторинга утверждения и результатов осуществления программ производственного контроля качества питьевой воды" | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%). 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%). По факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ |  |  |  | принятие приказа - I квартал 2015 года; работа - постоянно |  |  |  |  |
| 44. | 1. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Балашовского муниципального района. 2. Разработка (при необходимости) Планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. 3. Разработка планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Балашовского муниципального района повышение качества коммунальных услуг | постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года N 168-П "Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области" в части определения уполномоченного органа по утверждению инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года N 641, приказами Минстроя России от 4 апреля 2014 года N 162/пр, от 5 августа 2014 года N 437/пр), утверждение графика проведения мониторинга. 2. Постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года N 537-П "Вопросы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области" в части определения уполномоченного органа по согласованию планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади | 1. Количество (шт. %) ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству таких организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Саратовской области: по факту на конец отчетного года. 2. Количество (шт., %) ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) по отношению к общему количеству таких организаций, осуществляющих деятельность на территории Саратовской области: по факту на конец отчетного года. 3. Объем (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных указанными инвестиционными программами в отчетном году: по факту на конец отчетного года. 4. Объем (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий, планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами в отчетном году: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ, ресурсоснабжающие предприятия |  |  |  | утверждение графика - до 1 января 2016 года, далее - постоянно; рассмотрение планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды) - II квартал 2015 года; принятие приказа - I квартал 2015 года |  |  |  |  |
| 45. | Утверждение муниципальной программы "Водоснабжение Балашовского района на 2013-2015 годы" | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 645-П "О государственной программе Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" Постановление администрации БМР от 24.12.2010г. №127-п «Об утверждение муниципальной программы «Водоснабжение Балашовского муниципального района на 2-11-2013гг» | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (85,325 млн руб.): 2015 год – 57,3 млн руб.прогнозно ( ежегодно программа корректируется ) | Управление по строительству и ЖКХ |  |  |  | работа по реализации до 2015 года (ежегодно срок реализации программы продляется ) |  |  |  |  |
| 46. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | мониторинг наличия показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, включенных в производственные программы, предъявляемые при утверждении тарифов | количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и их доля от общего количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Балашовского муниципального района (по данным Росстата): по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ, гесурсоснабжающие предприятия |  |  |  | первоначальное утверждение перечня показателей - 2015 год, далее - по мере необходимости |  |  |  |  |
| 47. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Балашовского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения | привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Балашовского муниципального района; повышение качества коммунальных услуг | постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 645-П "О государственной программе Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года"; постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы" | 1. Объем (%, тыс. руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР |  |  |  | формирование "пула" проектов -2015 год, актуализация, сопровождение - постоянно |  |  |  |  |
| 48. | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | количество муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации: 2015 год - 40%; 2016 год - 70 %; 2017 год - 100% | Администрация БМР, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| # 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | проект приказа МинЖКХ "Об утверждении плана мероприятий по достижению целевых показателей надежности систем теплоснабжения Саратовской области" | 1. Снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза к фактическому уровню 2013 года количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) - (%): 2015 год - 10%; 2016 год - 25%; 2017 год - 50%. 2. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: по факту на конец отчетного года. 3. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках энергии на 1 Гкал/час установленной мощности: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ, ресурсоснабжающие предприятия |  |  |  |  | проект приказа - I квартал 2015 года, 2015 год - 15%, 2016 год - 30%; завершение работы - до 2017 года |  |  |  |
| 50. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | проект приказа МинЖКХ "Об утверждении плана мероприятий по достижению целевых показателей надежности систем теплоснабжения Саратовской области" | 1. Снижение к 2018 году до нормативного уровня технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке по сетям: 2015 год - 10%; 2016 год - 15%; 2017 год - 20%. 2. Доля РСО, фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, которые соответствуют установленным плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - 100% | Администрация БМР, управление СЖКХ, ресурсоснабжающие мероприятия |  |  |  |  | проект приказа - I квартал 2015 года; работа - до 2018 года |  |  |  |
| 51. | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | подготовка информации по результатам мониторинга в области регулирования тарифов | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (%). 4. Кредиторская задолженность (%). По факту на конец отчетного года | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации БМР |  |  |  |  | проект приказа - I квартал 2015 года; начиная с 2015 года далее -постоянно |  |  |  |
| 52. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | подготовка и утверждение в установленном порядке плановых значений показателей надежности РСО; подготовка и утверждение в установленном порядке показателей энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения в отношении каждой организации | количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории Балашовского муниципального района - по данным Росстата: по факту на конец отчетного года | Управление СЖКХ |  |  |  |  | первоначальное утверждение - до 20 декабря 2015 года; далее - ежегодно до 20 декабря |  |  |  |
| 53. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Балашовского муниципального района | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Балашовского муниципального района; повышение качества коммунальных услуг | проект приказа МинЖКХ "Об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ"; рассмотрение и утверждение приказом МинЖКХ инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения | 1. Количество (шт., %) организаций в сфере теплоснабжения, разработавших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству организаций в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Балашовского муниципального района: по факту на конец отчетного года. | Администрация БМР, управление СЖКХ, теплоснабжающие преодприятия |  |  |  |  | февраль 2015 года до 30 октября 2015 года, далее - ежегодно до 30 октября |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | повышение качества горячей воды | направление рекомендаций органам местного самоуправления по организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; мониторинг реализации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | доля горячей воды, подаваемой населению с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), для нужд горячего водоснабжения: 2015 год - 50% | управление СЖКХ, теплоснабжающие предприятия |  |  |  |  | до 1 марта 2015 года; переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 января 2022 года |  |  |  |
| 55. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Балашовского муниципального района в сфере теплоснабжения | привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Балашовского муниципального района повышение качества коммунальных услуг | формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов Балашовского муниципального района в сфере теплоснабжения; сопровождение и предоставление отчетности об итогах реализации инвестиционных проектов | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений: 2015 год – по факту 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление СЖКХ |  |  |  |  | формирование "пула" проектов до 1 апреля 2015 года; сопровождение - постоянно; ежегодная актуализация - до 15 апреля текущего года |  |  |  |
| 56. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации для системы при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | мониторинг решений органов местного самоуправления Балашовского муниципального района при утверждении схем теплоснабжения поселения, городского округа | количество муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации: по факту на конец отчетного года | Управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  |  | с 15 апреля 2015 года, далее - ежегодно |  |  |  |
| # VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Оснащение объектов абонентов Балашовского муниципального района приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 645-П "О государственной программе Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" | 1. Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%): 2015 год - 92%. 2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%): 2015 год - 2%. 3. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м): по факту на конец отчетного года. 4. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 5. Потребление воды в расчете на 1 чел. (л/сутки): по факту на конец отчетного года | управление СЖКХ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  |  |  | рекомендации - до конца 2015 года; мониторинг - постоянно |  |  |
| 58. | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Балашовского муниципального района в 2014-2016 годах минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | проект приказа МинЖКХ "Об определении минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Саратовской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности и порядка его реализации"; мониторинг результатов применения минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Саратовской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности | 1. Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ при проведении капитального ремонта, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт: 2015 год - 100%. 2. Количество объектов (шт., %) бюджетной сферы, получивших энергетический паспорт, к общему количеству объектов бюджетной сферы: по факту на конец отчетного года | Администрация БМР, управление образования, управление культуры, управление по спорту и физической культуре |  |  |  |  |  | утверждение приказа - I квартал 2015 года; реализация перечня в соответствии с установленными сроками |  |  |
| 59. | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года N 162-П "Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" | количество МКД (шт.,%), в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности в необходимом объеме, по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории области: 2015 год - 2%; 2016 год - 4%; 2017 год - 6% | управление СЖКХ, управляющие компании |  |  |  |  |  | реализация перечня в соответствии с установленными сроками |  |  |
| 60. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 638-П "О государственной программе Саратовской области "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года" Постановление администрации БМР от 23.07.2010г № 68-П «Об утверждении мунипальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2020 года» | количество (шт.) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Балашовского муниципального района; заключение энергосервисных договоров: 2015 год - 10%; 2016 год - 12%; 2017 год - 15% | Администрация БМР |  |  |  |  |  | реализация перечня в соответствии с установленными сроками |  |  |
| # VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | приказ Минприроды от 22 июля 2014 года N 327 "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции" | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.): по факту на конец отчетного года. 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.): по факту на конец отчетного года | Управление СЖКХ, МУП «Благоустройство и озеленение» |  |  |  | реализация - II-III квартал (ежегодно); отчет об исполнении -1 декабря (ежегодно) |  |  |  |  |
| 63. | Строительство завода по утилизации и переработке отходов, на полигоне ТБО в г. Балашове | улучшение экологической ситуации в области | концессионное соглашение в отношении инженерно-коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области между Минприроды, государственным унитарным предприятием Саратовской области "Концессия" и закрытым акционерным обществом "Управление отходами" | 1. Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа: 2015 год – в соответствии с ПСД 2. Объем производимой электрической и тепловой энергии, млн кВт/ч (не предусмотрено) | ООО «Чистый город» |  |  |  | до 2016 года |  |  |  |  |

Первый заместитель  главы администрации

Балашовского муниципального района                                                                            Талалайкин И.В.