Утверждена

постановлением администрации

Балашовского муниципального района

от  _20.06.2016 г.__ № __147-п_

Муниципальная программа

«Адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после

1 января 2012 года, на 2016 год»

г. Балашов

Содержание

| ## Паспорт Программы | 3-4 |
| --- | --- |
| 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 4-5 |
| 2. Основные цели и задачи Программы | 5-6 |
| 3. Срок реализации Программы | 6 |
| 4. Система программных мероприятий | 6-7 |
| 5. Ресурсное обеспечение Программы | 7-8 |
| 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | 8 |
| 7. Оценка эффективности реализации Программы | 8 |

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | муниципальная программа "Адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, на 2016 год" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации Балашовского муниципального района от 15 декабря 2009 года N 126-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» |
| Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района» |
| Цели Программы | Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года (далее - аварийный жилищный фонд); создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи Программы | Реализация предусмотренных Федеральным законодательством мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством |
| Срок реализации Программы | 2016 год |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области в сумме 11 016 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | переселение семей из домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 31 декабря 2016 года |
| Контроль за ходом реализации Программы | Порядок реализации Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причинами ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Решение этих проблем требует значительных бюджетных расходов. Выделение бюджетных средств, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе Балашов, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории города Балашов Саратовской области, при условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу.

В связи с ежегодной недостаточной финансовой обеспеченностью мероприятий по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений вопрос о предоставлении таким гражданам жилых помещений, соответствующих установленным законодательством требованиям, стоит очень остро и делает исполнение обязанности собственников жилищного фонда по предоставлению гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением, а также выкуп жилых помещений у собственников в связи с изъятием земельных участков невозможными.

Так, в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена на органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе такого дома. При этом предоставляемые гражданам в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроены применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечать установленным требованиям и находиться в границах населенного пункта, в котором гражданин проживал ранее. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, такие предоставляемые жилые помещения с согласия в письменной форме граждан могут находиться в границах другого населенного пункта Саратовской области. В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу влечет обязанность органов местного самоуправления по изъятию жилых помещений в указанном доме у собственников в случае, если собственники сами в установленный срок не осуществили снос такого дома.

В 2014 году администрация Балашовского муниципального района признала аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома, расположенные по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, д.45Б и ул. Рабочая, д.59. Собственники помещений в указанных домах не выполнили требование о сносе многоквартирных домов в установленные сроки. В результате чего в 2015 году администрацией Балашовского муниципального района было принято решение об изъятии недвижимого имущества, расположенного по указанным адресам, для муниципальных нужд. Общая площадь двух многоквартирных домов составляет 447,5 кв.м. Все семьи, проживающие в указанных многоквартирных аварийных домах, должны быть переселены до 31 декабря 2016 года.

Всего для реализации Программы намечается привлечь в 2016 году на переселение из 2 многоквартирных домов по адресам согласно Приложения №1 к данной программе порядка 11 016 000 рублей.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года до 31 декабря 2016 года;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

реализация предусмотренных жилищным законодательством мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством.

# 3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2016 год.

# 4. Система программных мероприятий

Мероприятия по переселению жителей из аварийного жилищного фонда предусмотрены Приложением № 2 к Программе и осуществляются в пять этапов:

1 этап переселения.

Приобретение жилых помещений, в соответствии с действующим законодательством. Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района» осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретение и распределение жилых помещений гражданам, переселяемым в ходе реализации Программы.

2 этап переселения.

Регистрация права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения. Осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района».

3 этап переселения.

Передача приобретенных жилых помещений нанимателям жилых помещений, расположенных в расселяемых домах - по договору социального найма. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района заключает договоры социального найма жилых помещений с гражданами - нанимателями жилых помещений.

4 этап переселения.

Выплата собственникам изымаемой недвижимости возмещения. Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района» в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет заключение с собственниками изымаемой недвижимости соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

5 этап переселения.

Снос аварийных жилых помещений, жители которых переселены в соответствии с Программой. Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района» в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет заключение муниципального контракта со специализированной организацией на снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, после их расселения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области приняты решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества (распоряжения администрации Балашовского муниципального Района №2572-р от 19.10.2015г. и №2490-р от 06.10.2015г.).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области.

Объёмы  финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятий | Период | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение жилых помещений | 2016г. | 2112000,00 |
| 2. | Выплата собственникам изымаемой недвижимости возмещения | 2016гг. | 7904000,00 |
| 3. | Снос аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в соответствии с Программой. | 2016гг. | 1 000 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 11 016 000,00 |

Объем финансовых средств на приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается по формуле:

V = П x РЖ, где:

П - предельная стоимость 1 кв. м;

РЖ - размер общей площади предоставляемого жилого помещения.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитаны с учетом установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 декабря 2015 г. N 951/пр " О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года" средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения, составляющей для Саратовской области 30000 рублей.

Объем финансовых средств на выплату собственникам изымаемой недвижимости возмещения установлен отчетами об оценке жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество и земельных участков №008-2016 и №008/1-2016 от 25 февраля 2016 года.

Объем финансовых средств на снос аварийных многоквартирных домов рассчитан исходя из стоимости сноса одного многоквартирного дома в размере 500000 рублей.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчик Программы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, оказывает содействие уполномоченным структурным подразделениям администрации по разработке и реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей программы.

Текущий контроль по реализации программы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется администрацией Балашовского муниципального района.

Контроль по выполнению Программы осуществляется в соответствии с Уставом Балашовского муниципального района.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы, для отселения из двух многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, планируется приобретение 2 жилых помещений общей площадью 70,4 квадратных метра и выплатить собственникам изымаемой недвижимости возмещение в размере 7 904 000 руб.

Планируемые показатели выполнения Программы в 2016 году указаны в Приложении № 3 к данной Программе.

Глава администрации

Балашовского муниципального района                             А.А. Москалев