Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района на 2011-2015г.г.»

| № п/п | Наименование учреждения и место расположение | Всего : | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | Обоснование необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ ДОД «Детская районная музыкальная школа» | 335,0 | 275,0 | 60,0 | - | - | - | 2011г.: -ремонт классов в с.Репное –80,0 тыс. руб.; -приобретение оргтехники –45,0 тыс. руб.; -приобретение мебели-80,0 тыс. руб.; -приобретение аудио-видео техники-70,0 тыс. руб. 2012г.: -проведение аттестации рабочих мест-60,0 тыс. руб. |
| 2. | МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» | 4420,0 | 3720,0 | 200,0 | 500,0 | - | - | 2011г.: -противопожарные мероприятия –пропитка сцены (предписание №454 от 15.12.2008г.) –100,0 тыс. руб.; -ремонт 2-ой половины кровли здания –400,0 тыс.руб.; -ремонт фасада здания-1000,0 тыс.руб. -приобретение рояля-2000,0 тыс. руб.; -приобретение музыкальных инструментов-220,0 тыс. руб. 2012г.: -проведение аттестации рабочих мест-200,0 тыс. руб. 2013г.: -ремонт задней стенки здания и замена оконных блоков –500,0 тыс.руб.; |
| 3. | МОУ ДОД «ДШИ №2» | 1964,5 | 1170,0 | 510,0 | 284,5 | - | - | 2011г.: -устройство 1 скатной кровли над зрительным залом, согласно проекта. В настоящее время кровля зрительного зала протекает, во время проведения мероприятий может обрушится кровля, возможны травмы зрителей (кол.зрит.мест-150)-700,0; -приобретение баяна для ансамбля детского «Туесок» -420,0 тыс. руб.; -приобретение обуви для детского ансамбля «Туесок» -50,0 тыс. руб 2012г.: -ремонт концертного зала -510,0 тыс.руб..; 2013г. . приобретение оргтехники –150,0 тыс. руб.; --проведение аттестации рабочих мест-134,5 тыс. руб. |
| 4. | МОУ ДОД «ДХШ» | 460,0 | 90,0 | 350,0 | 20,0 | - | - | 2011г.: -замена окон –90,0 тыс. руб; 2012г.: -кап.ремонт(устройство 2-х скатной кровли) –350,0 тыс. руб.; 2013г.: -проведение аттестации рабочих мест-20,0 тыс.руб. |
| 5. | МУ «Киновидеоцентр» | 2350,0 | 550,0 | 300,0 | 1500,0 | - | - | 2011г.: -ремонт кровли кин-тра «Победа»-410,0 тыс. руб.; -изготовление проектно-сметной документации-40,0 тыс. руб.; -проведение аттестации рабочих мест-100,0 ты. руб. 2012г.: -приобретение аппаратуры для кин-тра «Победа»- переход на бессеребрянные фонограммы фильмокопией (остановка функционирования кинотеатра)-300,0 тыс. руб. 2013г.: -модернизация зрительного зала и фойе кин-ра «Победа» -1500,0 тыс. руб.; |
| 6. | МУ «Балашовский районный дом культуры» | 16420,0 | 3000,00 | 2700,0 | 5570,0 | 2800,0 | 2350,0 | 2011г.: -капитальный ремонт СДК с.М.Мелик – укрепление стены. Имеется акт обследования 400,0 тыс. руб.. -приобретение а/машины «Газель», для обслуживания населения района (44 шт. СДК и клубов.)-700,0 тыс. туб.; --приобретение баяна для ансамбля «Хопёрская вольница»450,0 тыс. руб.; -приобретение баяна для самодеятельного коллектива СДК М.Семёновка –450,0 тыс.руб. -подготовка учреждений культуры к отопительному сезону-500,0 тыс. руб. -проведение аттестации рабочих мест-500,0 тыс. руб. 2012г.: -ремонт системы отопления СДК с.Барки –200,0 тыс. руб.; --ремонт пола СДК с. Хопёрское –250,0 тыс. руб.; -замена окон СДК с.Репное –1000,0 тыс. руб.; -ремонт СДК с. Хопёрское –500,0 тыс. руб. -приобретение сценических костюмов и обуви-250,0 тыс. руб. --подготовка учреждений культуры к отопительному сезону-500,0 тыс. руб. 2013г.: --подготовка учреждений культуры к отопительному сезону-500,0 тыс. руб. -ремонтные работы в филиалах МУ «Балашовский РДК»-3338,5,0 тыс.руб.; -огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и кровли филиалов МУ «Балашовский РДУ»-325,0 тыс.руб.; приобретение баяна для нужд М.Семёновского СДК (фил. МУ «Балашовский РДК»-114,9 тыс.руб.; -приобретение материалов для огнезащитной обработки в филиалах МУ «Балашовский РДК»-100,0 ты.руб.; -приобретение музыкального оборудывания-43,2 тыс.руб (Репинский СДК фил. МУ «Балашовский РДК».; -приобретение изделий из ПВХ -250,0 тыс.руб. (Репинский СДК фил.МУ «Балашовский РДК»; -приобретение одежды сцены и штор для фойе – 100,0 тыс.руб. ((Репинский СДК фил.МУ «Балашовский РДК» -приобретение строительных материалов -71,0 тыс.руб. (СДК с.Репное); -приобретение эл.таваров-78,0 тыс.руб (СДК с.Репное).; -приобретение двери-15,0 тыс.руб.(СДК с.Репное); -приобретение баяна -290,0 тыс.руб. (СДК с.Хопёрское); -приобретение огнетушителей -25,0 тыс.руб. (СДК с. Хопёрское, СДК с.С.Елань, СДК с. Лесное, СДК с.Б.Мелик, клуб с.Данилкино); -приобретение звукоусилительной аппаратуры-193,0 тыс.руб. (СДК с. С.Хопёр, СДК с.Родничок, СДК п.Октябрьский, СДК К.Кудрявка); -приобретение музыкального центра -7,8 тыс.руб. (СДК с.С.Хопёр); -приобретение ноутбука -30,0 тыс.руб. (СДК с. Родничок, СДК с.Рассказань); -приобретение принтера-7,6 тыс.руб. (СДК с.Рассказань, СДК с.Родничок); -приобретение телевизора – 11,0 тыс.руб. (клуб с.Дуплятка); -изготовление проектно-сметной документации-70,0 тыс.руб. 2014г.: - на противопожарные мероприятия-1300,0 тыс.руб. (Предписание от 07.10.2013г. №245/1/245 об устранении нарушений требований пожарной безопасности), -на выполнение мероприятий по ГО и ЧС -370,0 тыс.руб.; -на приобретение противогазов-120,0 тыс.руб.; на приобретение медицинских аптечек -100,0 тыс.руб.; -на накопление и хранение материальных ресурсов-150,0 тыс.руб.; -на выполнение мероприятий по охране труда-200,0 тыс.руб.; ---подготовка учреждений культуры к отопительному сезону-500,0 тыс. руб. -проведение конкурса детского творчества «ЮТА-2014»-60,0 тыс.руб. 2015г.: -на проведение районного смотра народного творчества «Песенный венок района»-60,0 тыс.руб.; -на проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия со дня Победы-60,0 тыс.руб.; -на выполнение мероприятий по охране труда -200,0 тыс.руб.; -на приобретение огнетушителей-90,0 тыс.руб.; -на выполнение мероприятий по противопожарной безопасности -1000,0 тыс.руб.; --подготовка учреждений культуры к отопительному сезону-600,0 тыс. руб. -на изготовление проектно-сметной документации-100,0 тыс.руб.; -на приобретение газовых котлов-240,0 тыс.руб. |
| 7. | МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района | 7109,0 | 3744,0 | 3160,0 | 85,0 | 60,0 | 60,0 | 2011г.: -приобретение мощного всепогодного 3-х полосного звукоусилительного комплекса – для проведения общегородских мероприятий-944,0; -проведение общегородских мероприятий-500,0 тыс. руб. -замена вводного и резервного электрокабеля- в любой момент может отключится освещение в ГДК-1000,0 тыс. руб.; -монтаж системы пожаротушения - угроза безопасности людей-1000,00 тыс. руб. -изготовление проекта и оформление экспертизы-300,0 тыс. руб. 2012г.: -обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, драпировки сцены ГДК –60,0 тыс.руб..; -приобретение костюмов и сценической обуви для ансамбля «Зоренька»-600,0 тыс. руб. --проведение общегородских мероприятий-600,0 тыс. руб. -ремонт фасада здания и внутренних помещений-1800,0 тыс. руб. -аттестация рабочих мест-100,0 тыс. руб. 2013г.: -проведение аттестации рабочих мест-85,0 тыс. руб. 2014г.: -проведение праздничного мероприятия,, посвящённого Дню работников культуры-30,0 тыс.руб.; -3-ий открытый региональный фестиваль Православного Фольклорного творчества «Троица Святая Слава Тебе»-30,0 тыс.руб.; 2015г.: - проведение праздничного мероприятия,, посвящённого Дню работников культуры-30,0 тыс.руб.; -6-ой открытый региональный фестиваль Православного Фольклорного творчества «Троица Святая Слава Тебе»-30,0 тыс.руб.; |
| 8. | МУ «Краеведческий музей» | 3409,0 | 1424,0 | 1150,0 | 250,0 | 275,0 | 310,0 | 2011г.: -незавершенное архитектурное решение кровли привело к тому, что со дня сдачи здания в эксплуатацию в 1990г. и не смотря на ремонт в 2001г., кровля протекает. При таянии снега вода размывает фасад и опорные колонны. Здание разрушается, внутри здания стены поражены грибком., повышенная влажность губительна для экспонатов. А так же ремонт и усиление несущих колонн центрального входа здания, которые разрушаются и обрушиваются из-за затекания воды- 600,0 тыс. руб.. Рабочий проект устройство пандуса центрального входа (предписание прокуратуры) – 104,0 тыс. руб.. Проведение аттестации рабочих мест-80,0 тыс. руб. -со финансирование по областной программы «Сохранение культурного наследия Саратовской области 2009-2012г.)-400,0 тыс. руб. -охрана –200,0 тыс. руб. -т/обслуживание-40,0 тыс. руб. 2012г.: -приобретение оргтехники –200,0 тыс.руб.; оборудования для перегородок и рекламных щитов-150,0 тыс. руб. -со финансирование по областной программы «Сохранение культурного наследия Саратовской области 2009-2012г.)-400,0 тыс. руб. -ремонт памятников-100,0 тыс. руб. -охрана –250,0 тыс. руб. -т/обслуживание-50,0 тыс. руб. 2013г.: -охрана –200,0 тыс. руб. -т/обслуживание-50,0 тыс. руб. 2014г.: -охрана –220,0 тыс. руб. -т/обслуживание-55,0 тыс. руб. 2015г.: ---охрана –250,0 тыс. руб. -т/обслуживание-60,0 тыс. руб. |
| 9. | МУК «Балашовская межпоселенческая центральная библиотека» | 5430,0 | 2950,0 | 2000,00 | 200,0 | 77,5 | 202,5 | 2011г.: -восстановление лестницы со 2-го этажа (запасной выход)-25,0 тыс. руб.. -ремонт кровли и внутренних помещений РЦБС – 500,0 тыс. руб.; -проведение аттестации рабочих мест-200,0 тыс. руб. -проведение подписки для библиотек района-1000,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-500,0 тыс. руб. -ремонт филиалов-725,0 тыс.руб. 2012г. ремонт филиалов с.Хопёрское, с.Алмазово, п. Октябрьский –500,0 тыс. руб. -проведение подписки для библиотек района-1000,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-500,0 тыс. руб. 2013г.: --проведение подписки для библиотек района-100,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-100,0 тыс. руб. 2014г.: --проведение подписки для библиотек района и комплектование книжного фонда -75,0 тыс. руб.; -организация праздника ко Дню библиотек «Библиотечный день в моей России»-2,5 тыс.руб. 2015г. -проведение подписки для библиотек района и комплектование книжного фонда -200,0 тыс. руб.; -организация праздника ко Дню библиотек «Библиотечный день в моей России»-2,5 тыс.руб. |
| 10. | МУ «Городская централизованная библиотечная система» | 6110,0 | 3280,0 | 2200,0 | 200,0 | 227,5 | 202,5 | 2011г.: -ремонт филиала № 5, согласно проекта. Здание постройки 70-х годов прошлого века. Перегородки внутри помещения просели, трещины имеют горизонтальный характер. Имеется акт обследования на предмет безопасности пребывания в данном помещении-1600,0 тыс. руб. ---проведение подписки для библиотек города -1000,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-500,0 тыс. руб. -проведение аттестации рабочих мест-180,0 тыс. руб. 2012г.: .; ремонт основного здания ГЦБС, согласно сметы 700,0 тыс. руб.. --проведение подписки для библиотек города-1000,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-500,0 тыс. руб. 2013г.: -проведение подписки для библиотек района-100,0 тыс. руб. -комплектование книжного фонда для библиотек-100,0 тыс. руб. 2014г.: -проведение подписки для библиотек района и комплектование книжного фонда -225,0 тыс. руб.; -организация праздника ко Дню библиотек «Библиотечный день в моей России»-2,5 тыс.руб. 2015г. -проведение подписки для библиотек района и комплектование книжного фонда -200,0 тыс. руб.; -организация праздника ко Дню библиотек «Библиотечный день в моей России»-2,5 тыс.руб. |
| 11. | МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Балашовского муниципального района» | 1250,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | - | - | 2011г.: -установка противопожарной сигнализации –120,0 тыс. руб. -приобретение оргтехники и мебели –300,0 тыс. руб. -аттестация рабочих мест-80,0 тыс. руб. 2012г.: -ремонт административного здания-500,0 тыс. руб. 2013г.: приобретение программы для централ.бухг –250,0 тыс. руб. |
| 12. | МУК «Балашовский драматический театр» | 23276,7 | 20473,0 | 1003,7 | 1800,0 | -- | - | 2011г.: -противопожарные мероприятия.-73,0 тыс. руб. -реконструкция здания по адресу: ул.Рабочая, 32-20400,0 тыс. руб. 2012г.: -приобретение световой и звуковой аппаратуры; мебель, автомобиль УАЗ; оргтехники и т.д.-1003,7 2013г.: -приобретение автобуса КАВЗ –1800,0 тыс. руб. 2014г.: --реконструкция здания по адресу: ул.Рабочая, д. 32 -20000,0 тыс. руб. 2015г.: --реконструкция здания по адресу: ул.Рабочая, д. 32 -20000,0 тыс. руб. |
|  | Всего: | 72534,2 | 41176,0 | 14133,7 | 10659,5 | 3440,0 | 3125,0 |  |

## Заместитель главы

## администрации Балашовского

## муниципального района по

## социальным вопросам                                                                                                    Л.И.Рымашевская