18.01.2023 г.														16-п

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда муниципального

образования город Балашов»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов».

- Постановление администрации Балашовского муниципального района от 28.12.2020 г. № 375-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

- Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по экономике, председателя комитета по финансам И.П. Юрлову.

Глава Балашовского

муниципального района                             	                           П.М. Петраков

Приложение  к постановлению		администрации Балашовского		муниципального района

№ _16-п __ от _18.01.2023 г.__

| Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов» Паспорт Муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов (далее — Программа) |  |  |
| Заказчик Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района |  |  |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации |  |  |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания |  |  |
| Задачи Программы | - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа; - устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений многоквартирных домов |  |  |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда: - в 2023 году — 170,2 кв.м.; - в 2024 году — 234,4 кв.м.; - в 2025 году — 551,1 кв.м.; - доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда: - в 2023 году — 0,97 %; - в 2024 году — 1,34 %; - в 2025 году — 3,15 %; - количество человек, улучшивших жилищные условия: - в 2023 году — 16 чел.; - в 2024 году — 20 чел.; - в 2025 году — 35 чел. |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки: 2023-2025 годы. Этапы: 1 этап – 2023 год; 2 этап – 2024 год; 3 этап – 2025 год. |  |  |
| Перечень подпрограмм | Сбор данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации |  |  |
| Перечень основных мероприятий | Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей помещения. |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 2300,00 тыс. рублей: 2023 год - 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 600,0 тыс. рублей; 2025 год - 1200,0 тыс. рублей. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации Муниципальной программы планируется отремонтировать муниципальный жилищный фонд общей площадью 955,7 кв.м. |  |  |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Организация контроля за исполнением Программы осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района, совместно с Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |  |  |

- Общая характеристика

сферы реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов»  предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.

Резко снижены объемы капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Муниципальный жилищный фонд муниципального образования город Балашов составляет 22 134,1 кв.м.

Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2023-2025 годы составляет 2 300,00 тыс.руб.

II. Цели и задачи реализации

Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений состоит из нескольких этапов:

- первый этап – уточнение технического состояния жилого помещения, проработка вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации специализированной организацией;

- второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- третий этап – проведение работ по капитальному ремонту в нормативные сроки;

- четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается

Работы по капитальному ремонту жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:

- решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда;

- наличие проектно-сметной документации на ремонт жилого помещения.

Заказчиком при капитальном ремонте муниципального жилищного фонда  выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района.

Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда определяется на конкурсной основе.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей помещения.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств помещения.

При капитальном ремонте жилых помещений может осуществляться устройство в них недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования.

Капитальный ремонт включает: разработку сметной документации, ремонт и замену отдельных элементов помещения без изменения существующей планировки помещений, при необходимости ремонт и замена инженерного оборудования.

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы 2023-2025 годы.

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024 год;

3 этап – 2025 год.

IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы на реализацию Муниципальной программы формируются за счет средств муниципального образования город Балашов.

Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 2300,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2023 год -  500,0 тыс. рублей;

2024 год -  600,0 тыс рублей;

2025 год -  1200,0 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения определен с учетом прогноза выполнения объемов работ в соответствующем периоде.

Перечень объектов представлен в приложении № 1, перечень мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета города представлен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

V. Система управления реализацией Муниципальной программы

Исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района.

Комитет по управлению муниципальным имуществом организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации. Комитет совместно с Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района осуществляет контроль за ходом и исполнением программных мероприятий, а также принимает готовый объект.

VI. Целевые показатели (индикаторы) достижения

цели и решения задач Муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации Муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- улучшить эксплуатационные показатели муниципальных помещений;

- снизить уровень общего износа муниципального жилищного фонда;

- продлить срок экономически эффективной эксплуатации помещений;

- обеспечить безопасные и комфортные условия для проживания граждан.

Глава  Балашовского

муниципального  района                                                      П.М. Петраков

Приложение №1

к Муниципальной программе

Перечень объектов жилого фонда в которых планируется проведение ремонтных работ

| № п/п | Наименование объекта, адрес места нахождения имущества | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира в 3-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Уральская, д. 21А, кв. 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 2 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 31 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 4 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 28, кв. 111 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 5 | Квартира в 9-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Строителей, д. 6Б, кв. 33 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 6 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Астраханская, д. 67А, кв. 28 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 7 | Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Титова, д. 2, кв. 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 8 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 95, кв. 63 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Титова, д. 19А, кв. 52 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, кв. 67 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 4, комн. 109 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 12 | Квартира в 1 этажном МКД г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 145, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Весенняя, д. 14, кв. 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 14 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 6А, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 15 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 6, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 16 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 5, кв. 25 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 17 | Комната в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 28А, комн. 7 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 18 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 31 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 19 | Комната в 4-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Ленина, д. 8, комн. 57 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 20 | Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Грейдерный, д. 6А, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 21 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Репина, д. 2, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 22 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Коммунистическая, д. 200, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 23 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. 15А, кв. 69 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 24 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 14А, кв. 62 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 25 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 20, кв. 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 26 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 137, кв. 75 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 27 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Красина, 81, кв. 1А | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 28 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Красина, 81, кв. 1Б | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 29 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Романова, 17А, кв. 49А | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 30 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Романова, 17А, кв. 25 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 31 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. 2-я Хоперская, д. 38, кв. 24 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 32 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 7А | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 33 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 30, кв. 21 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 34 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 22 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 35 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 24 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 36 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 37 | Комната в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 44, комн. 21 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 38 | Комната в 4-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 77, комн. 74 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 39 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 18, комн. 52 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | Бюджет МО г. Балашов | 2300 | 500 | 600 | 1200 | Улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений |
| 2. | Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей помещения |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3
к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2022 (оценка) | прогноз |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Снижение доли муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда; | кв.м | 104 | 0 | 0 | 90,8 | 90,4 | 200,3 |  |
|  |  | доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |  |
| 2. | обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан | - количество человек, улучшивших жилищные условия | чел. | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |  |

Глава Балашовского

муниципального  района                                         												               П.М. Петраков