**21.04.2025 179-п**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Балашовского**

**муниципального района от 24 декабря 2021 года № 396-п**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства муниципального**

**образования город Балашов»**

В соответствии со статьями 83, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области администрации Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации Балашовского муниципального района от 24 декабря 2021 года №396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов», изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда» разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru/), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/>.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района Д.А. Шуклина.

Глава Балашовского

муниципального района   М.И. Захаров

Приложение №1 к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от 21.04.2025 года № 179-п

Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов»

**I. Основание положения муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной  программы | Глава администрации Балашовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Председатель комитета по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района  Кишкопаров А.В. |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Участники муниципальной  программы | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цели программы:  - приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил;  - развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и местного значения;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы на 2025-2027 годы, осуществляется за счет средств предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и составляет:  - 2025 год – 82 491,7 тыс. руб.  - 2026 год – 96 125,2 тыс. руб.  - 2027 год – 102 076,3 тыс. руб.  1. местный бюджет в том числе:  - 2025 год – 188,0 тыс. руб.  - 2026 год – 13 183,5 тыс. руб.  - 2027 год – 18 468,0 тыс. руб.  2. дорожный фонд городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. (акцизы) в том числе:  - 2025 год – 13 984,3 тыс. руб.  - 2026 год – 14 622,3 тыс. руб.  - 2027 год – 15 288,9 тыс. руб.  3. иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района:  - 2025 год – 68 319,4 тыс. руб.  - 2026 год – 68 319,4 тыс. руб.  - 2026 год – 68 319,4 тыс. руб.  Объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом возможностей бюджета городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| Влияние на достижение национальной цели | Исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100% |

**1. Анализ существующего положения в комплексном развитии дорожного хозяйства города Балашова.**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения города, по результатам исследования в пунктах 2 и 4 будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Ускорение роста автомобилизации за последние годы, привели к тому, что многие магистрали в городе по своему техническому и эксплуатационному состоянию в настоящее время не соответствуют возрастающей интенсивности движения городского автомобильного транспорта. Для разграничения зон движения автотранспорта необходимо периодическое обновление дорожной разметки. Следовательно, возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению развития дорожного хозяйства.

**2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» (далее - Программа) разработана в целях усовершенствования безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, а также снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора».

Значительная часть объектов дорожной сети города - светофорные объекты, дорожная горизонтальная разметка не обновлялись с необходимой периодичностью и в настоящее время, находятся в не надлежащем состоянии, не обеспечивая максимальной безопасности дорожного движения, что в свою очередь увеличивает число ДТП.

К решению проблем безопасности дорожного движения необходим программно-целевой подход, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах.

**3. Цели и задачи программы по развитию дорожного хозяйства.**

Главной целью в области развития дорожного хозяйства является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении автотранспорта, пешеходов, пассажиров и грузов по территории города с использованием автодорожных путей сообщения.

Цели программы:

Подержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на 38% и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Повышение пропускной способности автомобильных дорог на 38%. Обеспечение безопасной и комфортной среды для пешеходов.

Задачи программы:

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных знаков, светофорных объектов, ограждений;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»;

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;

- совершенствование систем организации управления и контроля дорожного движения;

- снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно- транспортных происшествий;

- совершенствование систем организации и управления дорожным движением;

- увеличение благоустроенных тротуаров.

4. Сроки реализации Программы.

Программа рассчитана на 2025 - 2027 г.г.

5. Программные мероприятия.

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные и организационно - хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программных показателей.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» предусматривается финансирование отдельных мероприятий, реализуемых на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области.

Финансирование по мероприятиям программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» запланировано в том числе:

- 2025 год – 82 491,7 тыс. руб.

- 2026 год – 96 125,2 тыс. руб.

- 2027 год – 102 076,3 тыс. руб.

1. местный бюджет в том числе:

- 2025 год – 188,0 тыс. руб.

- 2026 год – 13 183,5 тыс. руб.

- 2027 год – 18 468,0 тыс. руб.

2. дорожный фонд городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области (акцизы) в том числе:

- 2025 год – 13 984,3 тыс. руб.

- 2026 год – 14 622,3 тыс. руб.

- 2027 год – 15 288,9 тыс. руб.

3. Иные межбюджетные трансферты городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района:

- 2025 год – 68 319,4 тыс. руб.

- 2026 год – 68 319,4 тыс. руб.

- 2027 год – 68 319,4 тыс. руб.

**7. Организация управления реализацией программы и контроль над ходом ее выполнения.**

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, а так же исполнители программы контролируют сроки выполнения мероприятий программы, целевое расходование выделяемых финансовые средств и эффективность их использования в пределах своей компетенции. Контроль над ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика и организаций, предприятий и учреждений, выигравших торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной программы. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

**1** Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

**II. Показатели** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**2** | Единица измерения | | Базовое значение**3** | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя **4** | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)**5** |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выполненных работ направленных на поддержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 2 | Доля выполненных работ направленных на содержание дорог и элементов обустройства дорог в любое время года. | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 3 | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров | тыс. м2 | 4,7 | | 4,7 | 5,0 | | 5,0 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
| 4 | Доля выполненных работ по содержанию тротуаров, межквартальных проездов и лестничных маршей в зимний и летний период времени | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 5 | Доля выполненных работ по установке и содержанию элементов обустройства дорог | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 6 | Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, используемой по договору лизинга | шт. | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 7 | Доля оплаченного налога за транспорт | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 8 | Доля проведения строительного контроля и экспертизы качества ремонта дорог и тротуаров. | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 9 | Доля выполненных работ по диагностики дорог | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 10 | Доля выполненных работ по обустройству заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 11 | Доля изготовленной проектно-сметной документации, а также пройденной государственной и негосударственной экспертизы | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 12 | Доля приобретенных материалов направленных на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, тротуаров и элементов обустройства | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |
| 13 | Доля внесенных изменений в ПОДД И КСОДД | % | 95 | | 95 | 95 | | 95 | | Комитет по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района | |  |

**III. Перечень** **структурных** **элементов** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**7** | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**8** | | | | Связь с показателями**9** |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог. Повышение пропускной способности автомобильных дорог.  Обеспечение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. | | | | Доля выполненных работ направленных на поддержание и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление работ по содержанию дорог и элементов обустройства дорог» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) | | | | | | |
| 2.1 | Поддержание состояние дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям непрерывного и безопасного движения в любое время года. | Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  Повышение пропускной способности автомобильных дорог в любое время года.  Подержание и улучшение технического состояния дорог.  Обеспечить сохранность дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог. | | | | | Доля выполненных работ направленных на содержание дорог и элементов обустройства дорог в любое время года. | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство и ремонт тротуаров на территории города Балашов» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | Срок реализации (2025-2027) | | | | | |
| 3.1 | Приведение тротуаров в соответствии с современными требованиями городской среды и обеспечение удобства пешеходов. | | Увеличение благоустроенных мест общего пользования и улучшение состояния тротуаров и снизить физический износ покрытия. | | | | | Объем благоустроенных и отремонтированных тротуаров |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение безопасной и комфортной среды для пешеходов» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | Срок реализации (2025-2027) | | | | | | |
| 4.1 | Приведение тротуаров в соответствии с современными требованиями городской среды и обеспечение удобства и безопасности для пешеходов. | Увеличение благоустроенных мест общего пользования и улучшение состояния тротуаров и снизить физический износ покрытия. | | | | Доля выполненных работ по содержанию тротуаров, межквартальных проездов и лестничных маршей в зимний и летний период времени | | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 5.1 | Создание условий безопасности дорожного движения. | | | Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий и снижение ущерба от этих происшествий. | | | | Доля выполненных работ по установке и содержанию элементов обустройства дорог |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для улично-дорожной сети» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 6.1 | Приобретение автотранспортной техники и оборудования (установок) для обеспечения дорожной деятельности | | | Увеличение количества дорожно-эксплуатационной техники способствуют увеличению технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | | | | Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, используемой по договору лизинга |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 7.1 | Контроль соответствия выполняемых подрядчиком работ нормативным документам, требованиям технических регламентов и условиям контракта. | | | Соответствие объемов и качества выполняемых подрядчиком работ нормативным требованиям. | | | | Доля проведения строительного контроля и экспертизы качества ремонта дорог и тротуаров. |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий: «Диагностика автомобильных дорог» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 8.1 | Получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | | | Получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и изменении условий их работы, а также определение потребности в ремонтных мероприятиях | | | | Доля выполненных работ по диагностики дорог |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий: «Обустройство заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | Срок реализации (2025-2027) | | | | | |
| 9.1 | Создание условий комфортных условий и обеспечивающих безопасность жизни деятельности пассажиров. | | Обустройство посадочных площадок и павильонов на остановках обеспечивает комфортные условия для посадки и высадки пассажиров, а также обеспечение безопасности дорожного движения. | | Доля выполненных работ по обустройству заездных карманов и посадочных площадок на остановочных пунктах | | | |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий: «Составление проектно-сметной документации. Прохождение государственной и негосударственной экспертизы» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 10.1 | Технические решения при разработке проектной документации. Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов. | | | Выполнение программных мероприятий позволит рационально использовать материалы и стоимость работ. | | | | Доля изготовленной проектно-сметной документации, а также пройденной государственной и негосударственной экспертизы |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение материалов для выполнения работ по содержанию дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 11.1 | Для выполнения работ направленных на состояния дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог в соответствии с требованиями. | | | Подержание и улучшение технического состояния дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог. | | | | Доля приобретенных материалов направленных на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, тротуаров и элементов обустройства |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий: **«**Внесение изменений в **проект организации дорожного движения (ПОДД)**и составление **комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД)»** | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР) | | | Срок реализации (2025-2027) | | | | |
| 12.1 | Изменение **ПОДД**и **КСОДД** | | | Обеспесение безопасность дорожного движения. | | | | Доля внесенных изменений в ПОДД И КСОДД |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7** Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

**8** Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

**9** Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

**10** Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

**IV. Финансовое** **обеспечение** **реализации** **муниципальной** **программы**

х

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов» | **всего, в том числе:** | **82 491,7** | **96 125,2** | **102 076,3** | **280 693,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 82 491,7 | 96 125,2 | 102 076,3 | 280 693,2 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |