**30.01.2020 г. 17 - п**

# Об утверждении муниципальной программы

**«Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов, умерших**

# в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища) на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Российской Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища) на 2020-2022 годы»
2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда» разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-](http://www.balashov-tv.ru/) [tv.ru,](http://www.balashov-tv.ru/) разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района [www.baladmin.ru.](http://www.baladmin.ru/)
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Масякина О.В.

# Глава Балашовского

**муниципального района П.М. Петраков**

Приложение

к Постановлению № 17 от «30» 01 2020 год Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов, умерших в госпиталях г.Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)

на 2020-2022 годы»

**Муниципальная программа**

# «Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов, умерших

**в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища) на 2020-2022 годы»**

# Балашов 2020 г.

**Паспорт муниципальной программы «Ремонт, восстановление, благоустройство**

# Братской могилы воинов, умерших

**в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища) на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского  кладбища) на 2020-2022 годы» |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон Российской Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Федеральный закон от  19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» |
| **Заказчик программы** | Администрация Балашовского муниципального района |
| **Основные разработчики программы** | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |
| **Цели и задачи программы** | Цель – проведение восстановительных работ на объекте «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» и установка мемориальных знаков.  Задачами программы являются:   * приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования; * проведение текущего ремонта военно-мемориальных объектов; * благоустройство территорий военно-мемориальных объектов; * паспортизация военно-мемориальных объектов. |
| **Целевые индикаторы программы и их значение** | Ежегодное сокращение не отремонтированных военно- мемориальных объектов в муниципальном образовании на 34 %; Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние ежегодно на 34 % в  муниципальном образовании. |
| **Сроки реализации** | 2020-2022 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | * работы по содержанию, благоустройству и текущему ремонту объекта: «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)»; * установка мемориальных знаков. |
| **Исполнители основных мероприятий** | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района. |
| **Объемы и источники**  **финансового** | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 19258,9 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **обеспечения** | В том числе:   1. Из бюджета муниципального образования город Балашов – 1980 тыс.руб., из них 2020 год – 1980 тыс.руб. 2. Из федерального бюджета – 17278,9 тыс.руб.:   - 2020 год – 6278,5 тыс.руб.,  -2021 год – 3984,0 тыс.руб.,  - 2022 год – 7016,4 тыс.руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | * завершение паспортизации военно-мемориальных объектов; * комплексное решение проблем, связанных с благоустройством военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования; * совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и во время других вооруженных конфликтов; * активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования; * комплексное решение проблем, связанных с благоустройством объекта реконструкции объекта: «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» на территории муниципального района. |
| **Показатели эффективности расходования бюджетных**  **средств** | Исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 95% |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

**программными методами.**

Технический паспорт на объект «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» не выполнялся. Паспорт объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашов Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)», расположенная по адресу: Саратовская область, г. Балашов, микрорайон «Ветлянка» (воинское кладбище), был составлен 15.05.2013г. отделом военного комиссариата Саратовской области по городу Балашову, Балашовскому и Романовскому районам. Типология принадлежности объекта – Воинское кладбище; количество захороненных-2290; вид объекта – братская могила, дата установки мемориала – 1968г.

В рамках этой Программы планируется произвести ремонт и реставрацию объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской

области (Мемориал Поворинского кладбища)», провести работы по установке мемориальных знаков.

В целях обеспечения сохранности объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)», предполагается осуществить комплекс соответствующих ремонтных работ.

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории муниципального района.

Реализация Программы позволит обеспечить достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способствовать патриотическому воспитанию граждан муниципального образования.

# Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и

**показателей.**

Основной целью Программы является приведение внешнего облика объекта

«Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» находящегося на территории муниципального района, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

* завершение паспортизации военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
* реконструкция, ремонт и восстановление военно-мемориальных объектов на территории муниципального района;
* достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

В целях сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов муниципального образования Программа предусматривает приведение в надлежащее состояние всех военно-мемориальных объектов на территории муниципального района.

Учитывая значимость проблемы в деле бережного сохранения исторического прошлого муниципального района, увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., воспитании патриотизма и гражданского самосознания сегодня крайне важен системный подход к сохранению и реконструкции военно-мемориальных объектов.

Провести паспортизацию. Паспортизация позволит организовать эффективное планирование мероприятий по восстановлению и поддержанию в благоустроенном состоянии военно-мемориальных объектов и носит подготовительный характер выполнения Программы.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2022 года. По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые носят межотраслевой характер, позволяющий проводить единую политику в этой сфере. Решение задач, поставленных в Программе, невозможно осуществить в рамках текущего финансирования.

Целевые индикаторы программы:

-Ежегодное сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 34 %;

-Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние ежегодно на 34 % в муниципальном образовании.

# Механизм реализации и управления Программой.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий, влияющих на благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших.

Заказчиком программы является администрация Балашовского муниципального района.

Руководителем Программы является управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, на которое возлагается контроль деятельности исполнителей, внесение предложений по уточнению, корректировке мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Балашов и федерального бюджета.

На реализацию мероприятий настоящей Программы будут направлены субсидии из федерального бюджета. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки и формирования бюджета на выполнение мероприятий по сохранности и реконструкции военно-мемориальных объектов.

Субсидии предоставляются на следующих условиях:

* наличие утвержденной муниципальной целевой программы или иных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по реализации мероприятий;
* наличие в бюджете муниципального образования город Балашов ассигнований на данную программу;
* наличие разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации для проведения мероприятий, а также иных документов необходимых для финансирования проведения мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Руководитель Программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

# Целевые индикаторы Программы.

Ежегодное сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 34 %;

Увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние ежегодно на 34 % в муниципальном образовании.

# Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Программы.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

* увековечение памяти погибших при защите Отечества;
* приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а именно объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» на территории Балашовского муниципального района.
* уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан.

Реализация Программы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия Программы носят исключительно затратный характер, какой- либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально- экономического развития Балашовского муниципального района позволит обеспечить:

* достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества;
* приведение внешнего облика военно-мемориального объекта «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» на территории Балашовского муниципального района в надлежащее состояние;
* воспитание патриотизма у граждан муниципального образования, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Проведение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальных объектах муниципального образования, связанных с выполнением мероприятий Программы позволит произвести весь комплекс мероприятий Программы под государственным контролем, и исключит выполнение работ, связанных с вредным воздействием на экологическую среду.

Главным результатом реализации Программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы, чувства гордости за свою Отчизну, а также упрочнение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие.

# Система Программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении № 1 к настоящей программе.

# Срок реализации программы и ресурсное обеспечение программы.

Срок реализации программы – 2020-2022 годы.

Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета и бюджета муниципального образования город Балашов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 19258,9 тыс. руб., в том числе:

1. Из бюджета муниципального образования город Балашов– 1980 тыс.руб., из них

- 2020 год – 1980 тыс.руб.

1. Из федерального бюджета – 17278,9 тыс.руб.:

- 2020 год – 6278,5 тыс.руб.,

-2021 год – 3984,0 тыс.руб.,

- 2022 год – 7016,4 тыс.руб.

Приложение №1

к муниципальной программе «Ремонт, восстановление, благоустройство Братской могилы воинов,

умерших в госпиталях г.Балашова Саратовской области

(Мемориал Поворинского кладбища) на 2020-2022 годы»

**Перечень программных мероприятий по ремонту, восстановлению, благоустройству Братской могилы воинов,**

**умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)**

**на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименовани е мероприятий** | **Главные распорядители/ распорядители** | **Объем финанси- рования, тыс.руб.** | | | **Источник финансирования** | | | | **Ожидаемый результат** |
| 2020 | 2021 | 2022 | Федеральный бюджет | | | Бюджет МО  г.Балашов |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 |
| 1 | Проведение восстановитель- ных работ | УКС  администрации БМР | 6273,  9 | 3984,0 | 7016,4 | 6273,9 | 3984,0 | 7016,4 |  | Комплексное решение проблем, связанных с благоустройством объекта реконструкции объекта:  «Братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Балашова Саратовской области (Мемориал Поворинского кладбища)» на территории муниципального района совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  и во время других вооруженных конфликтов |
| 2 | Установка  мемориальных знаков | УКС  администрации БМР | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно- сметной документации | УКС  администрации БМР | 1980 |  |  |  |  |  | 1980 |
| **Ито**  **го** |  |  | **8258,**  **5** | **3984,0** | **7016,4** | **6278,5** | **3984,0** | **7016,4** | **1980** |  |

**Глава Балашовского**

**муниципального района П.М. Петраков**