16.10.2018 г.                                                                                                         195-п

О внесении изменений в  постановление

администрации Балашовского муниципального

района от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении

муниципальной  программы «Энергосбережение и

повышение  энергетической эффективности  в

Балашовском муниципальном  районе  на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, в связи с изменением объёмов финансирования, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Балашовского муниципального района от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  в  Балашовском муниципальном  районе  на период до 2020 года»:

-В таблице 11.1 «Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности Балашовского муниципального района на период до 2020 года в разделе  I «Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ» п. 3 читать в новой редакции:

| № п/п | Наименование района, организации | Наименование и описание энергоэффективного проекта, мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Администрация БМР, исполнитель- МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | Устройство автономного отопления в муниципальных квартирах | 643,300 500,000 500,000 | 60,000 | 2017 2019 2020 |
|  |  | Реконструкция теплового пункта на территории Рабочего городка под котельную | 6283,7000 | 2300,000 | 2018 |
|  |  | Ремонт сетей уличного освещения в микрорайоне «Военный городок». | 180,000 |  | 2017 |
|  |  | Выполнение расчета потребности в тепле и топливе с устанавливаемым газовым оборудованием по адресам: Балашовский район, с. Пады, ул. Санаторий, д.8, кВ. 2,2,3,4,5,6,7,8, с. Пады, ул. Территория больницы, д.3,д.4 | 20,180 |  | 2018 |
|  |  | Изготовление проектно-сметной документации на газификации муниципальной квартиры по адресу: с. Пады, ул. Санаторий, д.8, кВ. 7 | 3,555 |  | 2018 |
|  |  | Проведение энергетического обследования жилых домов по адресам: р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1, 2, 3 | 54,000 |  | 2018 |
|  |  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство пристенных котельных по адресам: р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1, 2, 3 | 294,000 | 30,000 | 2018 |
|  |  | Технологическое присоединение МКД в р.п. Пинеровка ул. Заводская, д.№1-12 к сети газораспределения | 1 800 |  | 2018 |

2. Постановление от 10.09.2018г. №174-р считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ  М.И.Захарова.

Глава Балашовского

муниципального района		                                           П.М.Петраков