**16.05.2025г. 208-п**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Балашовского муниципального района от 28 декабря 2021 г.**

**№ 418-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие сетей наружного**

**освещения муниципального образования**

**город Балашов»**

В соответствии со статьями 83,179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 28 декабря 2021 года № 418 – п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации БМР Д.А. Шуклина.

**Глава Балашовского**

**муниципального района М.И. Захаров**

Приложение №1

к Постановлению

администрации Балашовского муниципального района

от 16.05.2025г. № 208-п

**Паспорт** **муниципальной** **программы**

**«Модернизация и развитие сетей наружного**

**освещения муниципального образования**

**город Балашов»**

1. **Основные** **положения** **муниципальной** **программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной  программы | Глава Балашовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района А.В. Кишкопаров |
| Соисполнители муниципальной  программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Участники муниципальной  программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района  Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Балашов «Городское ЖКХ» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель программы:  -обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов.  Задачи программы:  -повышение уровня оснащенности муниципального образования город Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции существующих систем уличного освещения;  -обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;  -снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии;  -повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;  - создание безопасных условий дорожного движения в городе Балашов. |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения  муниципальной программы (тыс. руб.)1 | Общий объем финансирование мероприятий Программы, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балашов на 2025-2027 гг. в сумме 80030,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2025 г. –25800,0 тыс. руб.;  2026 г.- 32218,1 тыс. руб.;  2027 г. – 22011,9 тыс. руб. |
| Влияние на достижение  национальной цели | Достижение 100% соответствия целевым индикаторам в итоговом значении. |

**1** Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой)

# Общая характеристика развития

# муниципального образования город Балашов

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов», (далее - Программа) разработана в целях для планирования и финансирования потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Серьезные недостатки имеются в освещении мест отдыха. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности.

1. **Цели и задачи Программы**

**Цель** Программы - обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих основных **задач**:

- мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

- разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения городского поселения г. Балашов Саратовской области.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на 2025-2027 годы.

**4. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные и организационно-хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

В рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» предусматривается финансирование отдельных мероприятий, реализуемых на территории городского поселения г. Балашов Саратовской области.

**5. Программное обеспечение**

Программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» финансируется за счет средств бюджета городского поселения г. Балашов Саратовской области в сумме 80030,2 тыс. рублей.

Объем финансирования программных мероприятий в 2025 году составляет 25800 тыс. рублей из бюджета городского поселения г. Балашов Саратовской области.

Объем финансирования программных мероприятий в 2026 году составляет 32218,1 тыс. рублей из бюджета городского поселения г. Балашов Саратовской области.

Объем финансирования программных мероприятий в 2027 году составляет 22011,9 тыс. рублей из бюджета городского поселения г. Балашов Саратовской области.

**6. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы**

Контроль над сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовые средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции осуществляет Администрация Балашовского муниципального района и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района.

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.

Контроль над ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балашовского муниципального района от 25.12.2024 г. № 421-п «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»».

1. **Показатели** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя2** | **Единица измерения** | **Базовое значение3** | **Значения показателей** | | | **Ответственный за достижение показателя 4** | **Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5** |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель муниципальной программы** - обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением жителей муниципального образования город Балашов | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня качества жизни и безопасности населения | % | 98,2 | 98,2 | 100 | 100 | комитет по ЖКХ БМР |  |

**2** Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Балашовского района.

**3** Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

**4** Наименование ответственного за достижение показателя.

**5** Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

**6** Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

1. **Перечень** **структурных** **элементов** **муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**7** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**8** | Связь с показателями**9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Задача: Повышение уровня оснащенности муниципального образования город Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции существующих систем уличного освещения | Повышение уровня оснащенности муниципального образования город Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции существующих систем уличного освещения;  - обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;  - снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии;  - повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;  - создание безопасных условий дорожного движения в городе Балашов | Повышение уровня качества жизни и безопасности населения |

**7** Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

**8** Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

**9** Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент

**10** Наименование направления приводится при необходимости (наименование подпрограммы)

1. **Финансовое** **обеспечение** **реализации** **муниципальной** **программы**

х

х

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов» | всего, в том числе: | 25800,0 | 32218,1 | 22011,9 | 80030,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25800,0 | 32218,1 | 22011,9 | 80030,0 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |