Приложение к постановлению администрации Балашовского муниципального района № 258-п

«_06_» _____12.______ 2018 года

Муниципальная программа

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности

муниципальных общеобразовательных учреждений

на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2017-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». |
| Заказчик Программы | - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лесное Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Пады Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Барки Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Ветельный Балашовского района Саратовской области» - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Зернышко» с.Репное Балашовского района Саратовской области» |
| Разработчики Программы | Управление образования администрации Балашовского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Сроки реализации: | 2017-2025 годы |
| МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района | 2017-2022 г.г. (6 лет) |
| МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района | 2017-2025г.г. (9 лет) |
| МОУ СОШ с.Репное Балашовского района | 2018 г. |
| МОУ СОШ п.Пады Балашовского района | 2018 г. |
| МОУ СОШ с.Барки Балашовского района | 2018 г. |
| МОУ СОШ п.Ветельный Балашовского района | 2018г. |
| МДОУ «Детский сад «Зернышко» с.Репное Балашовского района | 2018г. |
| Исполнители основных мероприятий | ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области», филиал ОАО «Газпром Газораспределение Саратовская область» в городе Балашове, Предприятия и организации, выигравшие торги |
| Объем финансирования и источники финансирования | # Общий объём финансирования – 7 689,3 тыс. руб., в т. ч.: - за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения - 2300,0 тыс.рублей; – местного бюджета - 5 389,3 тыс.рублей. |
| Целевые индикаторы программы и их значение | # 1. Достижение сокращения расхода топлива выраженного в т у.т. при выработке тепла в маломощных котлах, сокращения эксплуатационных затрат, затрат на капитальный ремонт МОУ СОШ с.Лесное ежегодно составит 17,4584160 ΔВ т у.т. 2. Достижение сокращения СОШ р.п.Пинеровка расхода на оплату ТЭР при выработке тепла в маломощных котлах, сокращения эксплуатационных затрат, затрат на капитальный ремонт выраженного в стоимостном выражении согласно п.5 Постановления Правительства Российской Федерации №636 от 18.08.2016г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Контроль за выполнением | Управление образования администрации Балашовского муниципального района |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Ежегодный экономический эффект от реализации мероприятий в СОШ Лесное составит 455,5 тыс.руб., в СОШ р.п.Пинеровка-627,2 тыс. руб. |

1.Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе школы является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР  за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Энергосбережение в бюджетном секторе является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР  за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждений образования.

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых  для обеспечения более  эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности.

Задача Школы - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

3. Основные направления энергосбережения.

Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы  учета энергии. При этом целью монтажа и установки индивидуального источника тепловой энергии на газообразном топливе в МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района  является экономия в потреблении электроэнергии, которая использовалась  для отопления здания  на конкретном объекте.  Целью установки автономного источника теплоснабжения на газообразном топливе в МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района является экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки.

3. Обеспечение соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов.

4. Повышение тепловой защиты здания, путем монтажа  оконных блоков, подоконников, отливов, откосов во всех помещениях объекта в МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района.

5. Повышение энергетической эффективности систем отопления здания объекта.

6. Осуществление контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

7.  Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкуюэнергоэффективность.

8.  с 1 января 2014 г. — соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше.

4. Цели и задачи программы

Цель Программы -  обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Оптимизация расходов районного бюджета за счет сокращения платежей за ТЭР. Перевод учреждений образования на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития, а также повышение рациональности использования ТЭР.

Задачи Программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

5. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2017-2025 годы.

6.Перечень основных мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения в учреждениях образования Балашовского района, согласно приложению 1 к настоящей Программе.

7.Ресурсное обеспечение Программы

# Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета Балашовского муниципального района. Общий объем и источник финансирования   составляет  7689,3  тыс. руб.,  в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения  - 2 300,0 тыс.рублей; местного бюджета  -  5389,3 тыс.рублей, согласно Приложению № 2.

8.Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные  затраты  на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволит снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

9.Оценка экономической эффективности от реализации программы.

МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района.

На основании анализа работы систем теплоснабжения в отопительном сезоне проведены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит снижение потребления ТЭР.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчётно-нормативных показателей.

Так на основании произведенного «Расчёта годового расхода тепла и топлива для здания МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района использован вариант установки двух газовых настенных котла марки Protherm 25 KTO с номинальной единичной теплопроизводительностью  Q = 24,6 кВт.

При реализации данного мероприятия повышается качество теплоснабжения, присутствует возможность гибкого регулирования параметров теплоносителя. Все планировочные решения отражаются в проектной документации, разрабатываемой на основании «Расчёта годового расхода тепла и топлива».

Предварительной расчёт стоимости реализации энергосберегающих мероприятий составляет –  1 667,5 тыс.  руб.

В состав капитальных затрат входит: стоимость оборудования, строительно-монтажные работы, демонтажные работы, затраты на пуско-наладочные работы и расходные материалы.

Экономический эффект ожидается за счёт сокращения расхода топлива ΔВ выраженного в т у.т. при выработке тепла в маломощных котлах, сокращения эксплуатационных затрат, затрат на капитальный ремонт.

Ожидаемый экономический эффект

| год | ΔВ т у.т. | Экономия тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 17,4584160 | 455, 48812 |
| 2018 | 17,4584160 | 455, 48812 |
| 2019 | 17,4584160 | 455, 48812 |
| 2020 | 17,4584160 | 455, 48812 |
| 2021 | 17,4584160 | 455, 48812 |
| 2022 | 17,4584160 | 455, 48812 |

МОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области

На основании произведенного «Расчёта годового расхода тепла и топлива для здания МОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области  использован  вариант установки  двух тепловых агрегатов (состоящего из двух котлов в одном кожухе) наружной установки «MicroNew 300 NR» (или эквивалент) с номинальной единичной теплопроизводительностью Q = 300 кВт.

При реализации данного мероприятия повышается качество теплоснабжения, присутствует возможность гибкого регулирования параметров теплоносителя. Все планировочные решения отражаются в проектной документации, разрабатываемой на основании «Расчёта годового расхода тепла и топлива».

Предварительной расчёт стоимости реализации энергосберегающих мероприятий составляет –  5 910,50 тыс. рублей. В состав капитальных затрат входит: стоимость оборудования, строительно-монтажные работы, демонтажные работы, затраты на пуско-наладочные работы и расходные материалы.

Экономический эффект ожидается за счёт сокращения расхода на оплату ТЭР при выработке тепла в маломощных котлах, сокращения эксплуатационных затрат, затрат на капитальный ремонт выраженного в стоимостном выражении согласно п.5 Постановления Правительства Российской Федерации №636 от 18.08.2016г.

Ожидаемый экономический эффект

| год | Экономия тыс.руб. |
| --- | --- |
| 2017 | 250,87888 |
| 2018 | 627,19718 |
| 2019 | 627,19718 |
| 2020 | 627,19718 |
| 2021 | 627,19718 |
| 2022 | 627,19718 |
| 2023 | 627,19718 |
| 2024 | 627,19718 |
| 2025 | 527,26628 |

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений  «Средняя общеобразовательная школа с. Лесное Балашовского района Саратовской области» и «Средняя общеобразовательная школа р.п.ПинеровкаБалашовского района Саратовской области» на 2017-2025 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  | Источник финансирования |  | Объёмы финансовых средств тыс.руб. |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 |  | Изготовление проектно-сметной документации для МОУ СОШ с.Лесное Балашовкого района |  | ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» |  | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Технологическое подсоединение к газопроводу МОУ СОШ с.Лесное Балашовкого района |  | Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Саратовская область» в городе Балашов |  | иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения в МОУ СОШ с.Лесное Балашовкого района |  | ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» |  | иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения |  | 1556,8 |  | 1556,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района |  |  |  |  |  | 1667,5 |  | 1667,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технологическое подсоединение к газопроводу МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района |  | Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Саратовская область» в городе Балашов |  | местный бюджет |  | 220,7 |  | 109,4 |  | 111,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Технологическое подсоединение к газопроводу МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района |  | Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Саратовская область» в городе Балашов |  | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения |  | 632,5 |  | 632,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения в МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района |  | ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» |  | местный бюджет |  | 5 168,6 |  | 250,9 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 527,3 |  |
|  | Итого МОУ СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района |  |  |  |  |  | 6021,8 |  | 992,8 |  | 738,5 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 527,3 |  |
| 7.. | ВСЕГО, в том числе |  |  |  |  |  | 7 689,3 |  | 2 660,3 |  | 738,5 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 527,3 |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  | 2300,0 |  | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 5 389,30 |  | 360,3 |  | 738,5 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 627,2 |  | 527,3 |  |

Приложение№2

Объем и источники финансирования Программы

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Объем средств, всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Модернизация системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Лесное Балашовкого района, в том числе: | 1667,5 | 1667,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 1667,5 | 1667,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы теплоснабжения МОУ СОШ р/п. Пинеровка Балашовкого района, в том числе: | 6021,8 | 992,8 | 738,5 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 527,3 |
| иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 632,5 | 632,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5 389,3 | 360,3 | 738,5 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 527,3 |
| ВСЕГО, в том числе: | 7 689,3 | 2660,3 | 738,5 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 527,3 |
| иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Балашовского района из областного бюджета в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 2300,0 | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5 389,3 | 360,3 | 738,5 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 627,2 | 527,3 |

Начальник  управления образования

администрации Балашовского муниципального района                                                                 В.В.Шатковская