17.02.2021 г								45-п

О внесении изменений  в  постановление

администрации Балашовского муниципального района

от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении

муниципальной  программы «Энергосбережение

и  повышение  энергетической эффективности  в

Балашовском муниципальном  районе  на период до 2022 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Федеральным Законом от 23.11.2009г.  №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в связи с изменением объёмов финансирования, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Балашовского муниципального района от 23.07.2010г №68-П «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  в  Балашовском муниципальном  районе  на период до 2022 года» следующие изменения:

1.1  Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Таблицу 11.1 «Перечень мероприятий по повышению энергетической

эффективности Балашовского муниципального района на период до 2022 года» программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3 Таблицу 12 «Источники исполнения программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Постановление от 27.12.2019г. №478-п «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение и  повышение  энергетической эффективности  в Балашовском муниципальном  районе  на период до 2020 года» считать утратившим силу.

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е.В. Александрова) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и опубликования (обнародования).

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района М.И.Захарова.

Глава Балашовского

муниципального района		                                       П.М.Петраков

Приложение №1 к постановлению администрации Балашовского муниципального района № _45-п__ от «_17_» _02__2021 г.

Паспорт

муниципальной программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

Балашовском муниципальном районе на период до 2022 года

| Наименование программы | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2022 г. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР; комитет по ЖКХ администрации БМР, ЗАО «Сельинвестпроект-1». |
| Цели программы | - Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Приведение коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса; -Обеспечение рационального использования топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; Повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов; - Создание условий для перевода экономики ЖКХ и бюджетной сферы Балашовского муниципального района на энергосберегающий путь развития |
| Задачи программы | -Повышение уровня информирования населения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -Снижение объемов потребления всех видов топливно- энергетических ресурсов на территории Балашовского муниципального района; - Дооснащение жилого фонда общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов; - Применение энергосберегающих технологий для снижения потерь коммунальных ресурсов и удельного расхода электрической энергии на единицу услуги; - Осуществление комплекса мероприятий по энергосбережению в коммунальной сфере; - Полный приборный учет всех видов энергетических ресурсов муниципальных бюджетных учреждений; - Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы; - Модернизация систем наружного освещения; -Организация обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании; -Переход к созданию систем учета энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы; -Внедрение энергосервисных контрактов при реализации энергосберегающих мероприятий; - Предоставление информации по энергосбережению в информационных системах. |
| Целевые индикаторы | Снижение к 2022 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления жилищно-коммунальных услуг на 5%; |
| Исполнители основных мероприятий | Ресурсоснабжающие организации, учреждения социальной сферы, комитет по ЖКХ администрации БМР |
| Срок реализации программы | 2011-2022 гг. |
| Объем финансирования и источники финансирования | 510012,363тыс. руб. – прогнозно 2011-2022 гг. В том числе: областной бюджет-64 910,0 тыс.руб. ; из них на 2021 г – 10 200,0 тыс.руб.; на 2022 г – 9 200,0 тыс.руб. местный бюджет-14 914,213 тыс. руб.; из них на 2021 г – 717,313 тыс.руб.; на 2022 г – 0,0 внебюджетные средства- 430 188,15тыс.руб. |
| Ожидаемый конечный результат | Обеспечить учёт потребления энергоресурсов с целью их рационального использования, получение прибыли за счёт проведения энергосберегающих мероприятий. |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

Приложение №2

к Постановлению администрации                            Балашовского муниципального района №__45-п___

от «17»___02___2021г.

Таблица 11.1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению энергетической эффективности Балашовского муниципального района

на период до 2022 г.

| № п/п | Исполнители основных мероприятий | Наименование и описание энергоэффективного проекта, мероприятия | Капиталь ные вложения, тыс. руб. | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Раздел - Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Балашовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Балашовское ЖКХ» | Модернизация системы отопления Очистных сооружений канализации | 107,30 | 219,00 | 2013-2015 |
|  |  | Модернизация системы отопления производственной базы | 155,00 | 223,00 | 2011-2012 |
| 2 | ООО «Теплосети» ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания», МУП БМР «СТБР» | «Децентрализация системы теплоснабжения» | 6 000,00 | 1200,00 | 2013-2020 |
|  |  | Децентрализация потребителей с внедрением автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения: ул. Советская 183, 185, 110, 116, 118, 122, 124, ул. Пугачёвская, 323, 344, 348, ул. Володарского, 56,52,63,63а.63б,65,65в, 67, ул. Рабочая, 42,44,57,59а,59б,69а,71а,73а,70,76,76а,78,80,82,83,83а,85,85а,85б,85в,87,89,91,93ул.Пушкина, 38,38а,47,49,64,66,70б,86, ул.Коммунистическая, 12,12б,14,16,18,22,5,37, ул.Рабочая 84,84а,84б., ул.Ленина, 26,28,41 «В», 41 «Ж», ул.Гагарина, 51,57,71,75,83, ул. Фабричная, 4 |  |  |  |
| 3 | Администрация БМР, комитет по ЖКХ администрации БМР | Установка приборов учета на жилых домах (доля муниципальной собственности) и устройство автономного отопления в муниципальных квартирах | 643,30 | 150,00 | 2017 2022 |
|  |  | Техническое перевооружение центрального теплового пункта на территории Рабочего городка под котельную | 35 000 | 2300 | 2018 |
|  |  | Ремонт сетей уличного освещения в микрорайоне «Военный городок» | 180,00 | 20,00 | 2017 |
|  |  | Выполнение расчета потребности в тепле и топливе с устанавливаемым газовым оборудованием по адресам; с.Пады, ул Санаторий, д.1, кВ 1,2,3, ул.Санаторий, д.2, кВ 1,2 | 18,768 |  | 2019 |
|  |  | Технологическое присоединение к сети газораспределения жилых домов в с. Пады по адресу: ул Санаторий, д.1, д.2 | 147,119 |  | 2019 |
| 4 | МУП «Система теплоснабжения Балашовского района» | АСДУ 14 котельных МУП «СТБР» (с.Тростянка, с.Заречное, с.Лесное, с.Родничок) | 2474,068 | 2877,37 | 2013-2014 |
|  |  | Реконструкция котельных с. Пады и р.п. Пинеровка (Поставка котельного оборудования для котельной в с. Пады, демонтаж и монтаж котла КСВа 2,5 в с.Пады, демонтаж и монтаж котла КГФ 1000 в с. Пады, капитальный ремонт котла КВГ -4 в котельной р.п.Пинеровка, капитальный ремонт котла ДКВР 4/13 в котельной р.п.Пинеровка,) | 4000,00 | 878,034 | 2014-2015 |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в р.п.Пинеровка | 970,00 | 85,00 | 2014 |
|  |  | п. Соцземледелие закрытие котельной и перевод абонентов на индивидуальное отопление, в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение материалов и оборудования и другие виды работ. | 2000,00 | 300,00 | 2011 |
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной в с. Пады с переводом абонентов на автономное отопление (строительство модульной котельной на МКД) | 500,00 | 3297,00 | 2020-2021 |
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной в р.п. Пинеровка с переводом абонентов на автономное отопление | 13869,00 | 2650,00 | 2018- 2021 |
|  |  | Строительства модульных котельных в микрорайоне КПТ (в т.ч. проектные работы и технологические присоединения ) | 65300 | 4500,00 | 2020-2022 |
|  |  | Реконструкция котельной №23 с заменой двух паровых котлов на 4 водогрейные | 41972,54 | 4329,60 | 2021 |
|  |  | Строительство 2-х модульных котельных с выводом из эксплуатации котельной №25 | 29400,0 | 2932,2 | 2021 |
| 5 | ООО «Балашов-тепло» | Перевод системы горячего водоснабжения части жилого посёлка с умягчённой воды на хозпитьевую. | 575,00 | 425,00 | 2010 |
|  |  | Режимная наладка водогрейных котлов ПТВМ-30М | 173,00 | 180,00 | 2010 |
|  |  | Установка газового счётчика | 700,00 | - | 2010 |
|  |  | Наладка водяных систем отопления | 2700,00 | 2100,00 | 2010 |
| 6 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Лесное | 1667,50 | 455,488 | 2017 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ р.п. Пинеровка | 5910,50 | 627,197 | 2017-2018 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МБДОУ д/с «Зернышко» с.Репное | 2 307,633 | 1370,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения и электроснабжения МОУ СОШ с.Родничок | 3 570,548 | 873,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МАОУ СОШ с.Алмазово | 1 638,998 | 668,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Сухая Елань | 1 674,800 | 396,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с.Репное | 684,781 4886,069 | 430,00 | 2019 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МДОУ д/с «Березка» с.Пады | 1 650,762 | 603,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Б.Мелик, Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2 159,54 4681,00 25,00 150,00 48,00 23,988 | 513,568 | 2019 2021 2020 2020 2020 2021 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Барки | 678,811 | 169,343 | 2017-2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МДОУ д/с «Гнездышко» р.п. Пинеровка | 1 342,492 | 612,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ п. Октябрьский; Изготовление проектно-сметной документации Технологическое присоединение к сетям газораспределения Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2709,523 150,00 50,00 29,156 | 430,00 | 2020 2020 2020 2021 |
|  |  | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы газоснабжения МОУ СОШ с.Тростянка (реконструкция узла учета расхода газа | 185,695 | 20,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ ООШ п.Ветельный (приобретение котла) | 88,140 | 20,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Данилкино, Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2400,00 25,00 150,00 167,00 125,007 | 460,00 | 2021 2020 2020 2020 2021 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Котоврас Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2600,00 25,00 150,00 43,00 32,162 | 430 | 2021 2020 2020 2020 2021 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Терновка Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2850,00 60,00 300,00 147,00 | 460,00 | 2022 2021 2021 2021 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Малая Семеновка | 2670,00 | 660,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Красная Кудрявка | 2700,00 | 430,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ №17 г. Балашов | 4700,00 | 450,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МДОУ д/с «Рябинка» г.Балашов | 2250,00 | 260,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ с. Хоперское | 2700,00 | 270,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ СОШ п. Первомайский | 2400,00 | 460,00 | 2022 |
| 7 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Технологическое присоединение к сетям газораспределения СДК с Пады Внесение изменений в проектно-сметную документацию | 65,00 15,00 | 430,00 | 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК р.п. Пинеровка | 2233,00 | 430,00 | 2019-2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с Алмазово; Погашение кредиторской задолженности за технологическое присоединение к сетям газораспределения | 2242,477 100,00 | 430,00 | 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Сухая Елань Погашение кредиторской задолженности за технологическое присоединение к сетям газораспределения Погашение кредиторской задолженности за изготовление проектно-сметной документации | 2128,931 66,00 98,00 | 430,00 | 2020 |
|  |  | Технологическое присоединение к сетям газораспределения СДК с Репное Внесение изменений в проектно-сметную документацию | 55,0 71,50 | 430,0 | 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с.М.Мелик, в т.ч. Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 4500,00 30,00 150,00 7,5 |  | 2022 2020 2020 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с Котоврас Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 30,00 150,00 70,00 |  | 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с Данилкино Прикладное научное исследование; Изготовление проектно-сметной документации; Технологическое присоединение к сетям газораспределения | 5200,00 30,00 150,00 60,00 |  | 2021 2020 2020 2020 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Устиновка | 2467,00 | 450,00 | 2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения СДК с. Лесное | 2667,00 | 360,00 | 2022 |
|  |  | Подключение котельной в СДК в с. Пады, работающей на твёрдом топливе, к центральному отоплению | 600,00 | 260,00 | 2017 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения Филиал МУ «Балашовский РДК» СДК с. Терновка | 300,00 |  | 2021-2022 |
|  |  | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения Филиал МУ «Балашовский РДК» СДК с. Кр.Кудрвка | 300,00 |  | 2021-2022 |
| 8 | МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» | Изготовление проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной для теплоснабжения бани и прачечной МУП БМР «ББПК» | 380,00 | - | 2012-2013 |
| 9 | Управление по физической культуре и спорту администрации БМР | Ремонт теплового узла в административном здании МОУ ДОД ДЮСШ | 47,745 | 4,00 | 2013 |
|  | Итого: |  | 293 189,04 | 42 957,80 |  |
| II Раздел – Модернизация систем энергообеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО г. Балашов | Модернизация системы уличного освещения г. Балашова с частичной заменой действующей сети с использованием СИП, заменой светильников на энергосберегающие, установкой приборов учета электроэнергии | 18400,00 | 4183,53 | 2011-2016 |
| 2 | МУП «Балашовское ЖКХ» | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 1 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 2 | 4000,00 | 800,00 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 3 | 4000,00 | 800,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 4 | 8000,00 | 1400,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 7 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 8 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 10 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 11 | 4000,00 | 800,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 39 | 360,00 | 120,00 | 2011 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 6 | 360,00 | 120,00 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 8 | 360,00 | 120,00 | 2013 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС пр. Космонавтов 9 | 360,00 | 120,00 | 2014 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Горохова 19 | 240,00 | 80,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртищевское шоссе 5 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртишевское шоссе 7 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 81 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Марка 83 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 85 | 240,00 | 80,00 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 | 240,00 | 80,00 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 а | 240,00 | 80,00 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 30 | 240,00 | 80,00 | 2017 |
| 3 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», МУП БМР СТБР | Замена трансформаторов на меньшую мощность на подстанциях Районной котельной по адресу: ул. 30 лет Победы, 171 и котельной № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 | 3000,00 | 500,00 | 2010-2012 |
|  |  | Реконструкция энергоснабжения Районной котельной по адресу: ул. 30лет Победы, 171, котельной №23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная №25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с внедрением современных приборов учета электроэнергии по «высокой» стороне (демонтаж по «низкой») | 300,00 | 100,00 | 2010-2012 |
|  | ООО «Балашов-Тепло» | Внедрение регулируемого электропривода на базе частотно-регулируемых преобразований для электродвигателей привода насосов, вентиляторов, дымососов в котельной | 300,00 | 814,70 | 2010 |
| 4 | МУП «Районные коммунальные сети» | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 27,60 | 173,00 | 2011-2012 |
| 5 | ОАО «Рембаза» | Установка электросчётчика по контролю электрической мощности на фидере № 005 и № 029 | 50,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты в котельной на дымосос ELMI-VB | 130,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты ELMI-VB в котельной на подпиточный насос | 130,00 | - | 2010 |
| 6 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Приобретение и монтаж узлов учёта тепла | 3469,50 | 374,90 | 2010 |
|  |  | Приобретение и монтаж узлов учета воды | 130,30 | 15,60 | 2010 |
| 7 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 5711,00 | 967,00 | 2013-2020 |
|  |  | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы электроснабжения МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова | 60,000 | 15,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы электроснабжения МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова | 60,000 | 15,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы электроснабжения МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова | 60,000 | 15,00 | 2019 |
|  |  | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы электроснабжения МДОУ д/с «Космос» г.Балашова | 60,000 | 15,00 | 2019 |
| 8 | Жилые многоквартирные дома: | Установка светильников энергосберегающих: |  |  |  |
|  | УК «Жилстрой» | 420 шт. | 250,00 | 228,00 | 2010-2015 |
|  | УК «Восточный» | 840 шт. | 500,00 | 455,00 | 2010-2015 |
|  | УК «ЖЭК» | 260 | 156,00 | 140,00 | 2016-2017 |
|  | УК «Мой дом» | 376 | 225.00 | 230,00 | 2016-2017 |
|  | УК «Авиатор» | 485 | 291,00 | 310,00 | 2014-2016 |
|  | УК «Заря» | 760 | 456,00 | 450,00 | 2016-2017 |
|  | ТСЖ «Нефтяник» | 260 | 156,00 | 130,00 | 2016-2017 |
|  | УК «Комфорт» | 450 | 270,00 | 230,00 | 2016-2017 |
|  | УК «Престиж» | 120 | 72,00 | 80,00 | 2017-2018 |
|  | УК «Рабочий городок» | 500 шт. | 280,00 | 262,00 | 2010-2014 |
|  | УК «Жилстрой» | Установка датчиков электросхемы освещения подъездов | 425,00 | 170,00 | 2011-2015 |
|  | УК «Восточный» |  | 325,00 | 130,00 | 2011-2015 |
|  | Итого: |  | 70 894,4 | 17 403,73 |  |
| III Раздел – Установка приборов учёта энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление по спорту и туризму | Установка приборов учёта тепловой энергии 13 шт. | 1711,00 | 98,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 7 шт. | 238,00 | 7,00 | 2010-2012 |
| 2 | Управление образование | Установка приборов учёта тепловой энергии 67 шт. | 16030,00 | 9494,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 90 шт. | 1505,00 | 688,00 | 2010-2012 |
| 3 | Управление здравоохранения | Установка приборов учёта тепловой энергии 17 шт. | 4014,00 | 1866,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 28 шт. | 350,00 | 158,00 | 2010-2012 |
| 4 | Управление культуры | Установка приборов учёта тепловой энергии 26 шт. | 3469,00 | 375,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 20 шт. | 130,30 | 15,60 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта газа 1 шт. | 50,00 | 25,00 | 2011-2012 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Установка приборов учёта тепловой энергии 235 шт. | 28700,00 | 1145,00 | 2010-2021 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 507 шт. | 17745,00 | 7030,00 | 2010-2015 |
|  |  | Установка приборов учёта электроэнергии 507 шт. | 3583,07 | - | 2010-2014 |
| 6 | ООО «Теплосети» | Установка приборов учёта холодной воды и канализации | 5500,00 | 1100,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка приборов учета на тепловых пунктах | 1650,00 | 1125,00 | 2010-2012 |
| 7 | Администрация БМР, исполнитель-МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | Установка приборов учета на жилых домах (доля муниципальной собственности) | 643,30 | 150,00 | 2017 |
|  | Итого: |  | 85 318,67 | 23 276,60 |  |
| IV Раздел – Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Теплосети», ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания», ООО «Теплоснаб» | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 15808,00 | 4770,00 | 2011-2018 |
| 2 | МУП «Комплекс» | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 5520,00 | 4050,00 | 2011-2012 |
| 3 | МУП БМР «СТБР» | Замена существующей теплоизоляции | 11238,470 | 1497,90 | 2011-2022 |
| 4 | Управление образования | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 2750,00 | 1338,00 | 2012 |
| 5 | Управление по спорту и туризму | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан трассы к стадиону «Олимп» | 210,70 | 54,00 | 2011 |
| 6 | Управление здравоохранение | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан энергосберегающие мероприятия | 416,50 | 125,50 | 2011 |
|  | Итого: |  | 35 943,67 | 11 835,40 |  |
| V Раздел – Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные учреждения, в том числе: -Управление образования администрации БМР -управление культуры администрации БМР - управление по физической культуре и спорту администрации БМР - МУЗ «Балашовская ЦРБ» | Проведение энергетического обследования учреждений социальной сферы | 5000,00 2525 ,00 700,00 56,40 1718,60 | - | 2013 |
| 2 | Управление образования | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения МОУ ООШ с. Новопокровское(замена оконных блоков) | 107,800 | 10,00 | 2019 |
| 3 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО «Тепловая компания», МУП БМР СТБР | Ремонт дымовых труб на котельной № 5 по адресу: ул. Нефтяная, 50 «А», котельная № 23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с установкой утилизаторов тепла (16крубберов) на котельных | 13 841,47 | 3200,00 | 2012-2022 |
|  | Итого: |  | 23 949,27 | 3210,00 |  |
|  | Всего: |  | 510012,36229 | 98683,53 |  |

Первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района                                          М.И.Захаров

Приложение №3

к Постановлению администрации                            Балашовского муниципального района №__45-п___

от «17»_02________2021г.

Таблица 12

Источники исполнения программы (тыс. руб.)

| Источники финансирования по годам | Всего | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Областной бюджет | 64 910,0 | 1 200,0 | - | 2 200,0 | 4 000,0 | - | - | 2 660,0 | 4 920,0 | 16 330,0 | 14 200,0 | 10 200,0 | 9 200,0 |
| Местный бюджет | 14914,213 | 1 200,0 | 3 200,0 | 2 800,0 | 500,0 | 2 200,0 | - | 1000,0 | 1 000,0 | 165,9 | 2131,0 | 717,313 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 430 188,15 | 7 500,0 | 8 200,0 | 8 600,0 | 12 500,0 | 13 700,0 | 23 700,0 | 25 000,0 | 35 000,0 | 41 750,0 | 47 469,0 | 96 326,5 | 110442,65 |
| Всего | 510012,363 | 9 900,0 | 11 400,0 | 13 600,0 | 17 000,0 | 15 900,0 | 23 700,0 | 28 660,0 | 40 920,0 | 58 245,9 | 63 800,0 | 107243,813 | 119642,65 |

Примечание: распределение бюджетных средств по источникам финансирования является прогнозным и подлежит уточнению после         принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района                                          М.И.Захаров