Приложение 3

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

# от «10»_02___ 2015г.№_468-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых,

талых и дождевых (ливневых) вод весной 2015 года

на территории Балашовского муниципального района

| № п/п | #### Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнением мероприятия | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заслушать отчеты председателей КЧС муниципальных образований о выполнении мероприятий по подготовке к паводку - 2015г. | 20 февраля | Талалайкин И.В., Попов С.В. | Вып. |
|  | Представить на утверждение планы мероприятий по обеспечению пропуска паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2015 года на подведомственных территориях, а также состав сил и средств для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ | 24 февраля | Прусов С.Н., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | ## Определить ответственных за состоянием ГТС прудов, расположенных на подведомственных территориях | ## 24 февраля | Федотов А.С., Углов А.В., главы администраций МО ## (по согласованию) | Вып. |
|  | Закончить осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработать мероприятия по обеспечению их безопасности | 12 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Закончить все работы по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, произвести очистку от снега водосбросных и водопропускных сооружений, укрепить ледорезы и мостовые опоры, произвести околку льда у опор мостов, ледорезов, водоприемных сооружений. Принять необходимые меры по обеспечению сохранности мостов и мостовых переходов | 17 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Очистить от снега и льда подъезды к гидротехническим сооружениям, водоотводные каналы, водопропускные трубы и каналы. | 17 марта | Углов А.В., председатели КЧС МО (по согласованию) |  |
|  | Проверить исправность затворов и подъемных механизмов водоспускных и водосбросных сооружений | 12 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Устранить недостатки | 17 марта |  | Вып. |
|  | Произвести частичное опорожнение прудов (по необходимости) | 6 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) |  |
|  | Проверить наличие у мостов, плотин, дамб (насыпей) аварийных запасов местных строительных материалов, необходимого количества мешкотары. | 17 марта | Главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Устранить недостатки | 19 марта |  | Вып. |
|  | Проревизировать состояние ЛЭП и ЛЭС. Устранить недостатки Установить систематическое наблюдение за их исправностью | 12 марта весь период паводка | Петров А.А. (по согласованию), Колесников С.П.. (по согласованию), председатели КЧС МО (по согласованию) | Вып. |
|  | ## Проревизировать состояние ж/д насыпи (дамбы) к мельзаводу № 7 | ## 12 марта | ## Федотов А.С., Попов С.В., Александров С.Ю. (по согласованию) | Вып. |
|  | Организовать постоянный контроль за уровнями воды в р. Хопер и прудах | весь период паводка | Федотов А.С., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Очистить от снега и льда подъезды к гидротехническим сооружениям, водоотводные каналы, водопропускные трубы и каналы. | 17 марта | Углов А.В., председатели КЧС МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Проверить исправность затворов и подъемных механизмов водоспускных и водосбросных сооружений | 12 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Устранить недостатки | 17 марта |  | Вып. |
|  | Произвести частичное опорожнение прудов (по необходимости) | 6 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Принять меры к вывозу из зон затопления (подтопления) навоз, бытовой мусор, стога сена, соломы, лес, плавающие предметы, материальные ценности, особенно минеральные удобрения | 17 марта | Углов А.В., Животенко В.В. (по согласованию), Карамов Р.К. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Осуществлять действенный контроль за паводковой обстановкой. Информировать главу администрации муниципального района, его заместителей о ходе паводка | Ежедневно Весь период паводка | Главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Установить на время паводка и ледохода в случае необходимости круглосуточное дежурство аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и др. сооружениях. На паводкоопасных объектах вести журналы дежурств | Весь период паводка | Федотов А.С., Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить аварийные бригады техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой, надежной связью | 12 марта | Главы администраций МО, руководители организаций (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить заключение договора на поставку взрывчатых веществ и производство взрывных работ у мостов через реку Хопер с ОГУ “Служба спасения Саратовской области” | 12 марта | Федотов А.С., Попов С.В. | Вып. |
|  | Согласовать с начальником Балашовского военного гарнизона вопрос об оказании необходимой помощи в паводкоопасный период и при ликвидации последствий вредного воздействия паводковых вод | 12 марта | Попов С.В. | Вып. |
|  | Заключить договора с владельцами лодок (катеров) для проведения эвакуационных мероприятий и доставки продовольствия и медикоментов. Подготовить свои плавсредства | 17 марта | Клейменов А.М. (по согласованию) | Вып. |
|  | Сельхозпредприятиям райсельхозуправления заключить договора с дорожно - строительными организациями на выделение землеройной техники и транспортных средств для охраны водохозяйственных объектов | 14 марта | Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Провести учебно - методические и практические занятия с членами аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад | 17 марта | Попов С.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить резерв больничных коек для пострадавших от паводка | 11 марта | Семисаженова С.В. | Вып. |
|  | Откорректировать списки жителей, проживающих в зонах возможного подтопления (затопления) и в зонах возможной активизации оползневых процессов | 5 марта | Федотов А.С., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Составить графики их отселения, планы обеспечения автотранспортом, определить места отселения | 17 марта | Федотов А.С., Калиниченко С.В. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Составить план мероприятий по медицинскому обеспечению населения | 17 марта | Семисаженова С.В. (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить его выполнение | Весь период паводка |  | Вып. |
|  | Составить план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 17 марта | Карамов Р.К. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить его выполнение | Весь период паводка |  | Вып. |
|  | Подготовить резерв и обеспечить в случае необходимости поставку в зоны подтопления (затопления) продуктов питания, газа (в 5-ти литровых баллонах), питьевую воду, медикаменты | 17 марта | Федотов А.С., Трегубов О.М. (по согласованию), Клейменов А.М. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Подготовить резерв ГСМ и обеспечить их поставку для поисково-спасательной службы (ПСС) и Балашовского участка ГИМС: - бензин АИ -95 – 0,2 т; - масло «Партнер» – 20 кг; - для транспорта, тракторов, дизельных электростанций и насосов: - дизтопливо - 5 т; - бензин А-95 - 4 т; - масло “М10Г2” – 200 кг; - масло АС-10 - 50 кг. | 17 марта | Федотов А.С., Углов А.В., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Подготовить и издать приказ по обеспечению общественного порядка и безопасности движения автотранспорта и др. техники по автодорогам района на период паводка | 5 марта | Харольский В.А. (по согласованию) | Вып. |
|  | Установить контроль за его выполнением | Весь период паводка |  | Вып. |
|  | Обеспечить информирование населения о мерах по предупреждению несчастных случаев во время паводка через средства массовой информации | Февраль-апрель | Семисаженова С.В. (по согласованию), Карамов Р.К. (по согласованию), Трегубов О.М. (по согласованию) Клейменов А.М. (по согласованию), Васильева Л.А., Федотов А.С., Попов С.В. | Вып. |
|  | Организовать в случае необходимости круглосуточное дежурство должностных лиц во всех муниципальных образованиях района. | Весь период паводка | Главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить бесперебойную связь администраций муниципальных образований с единой дежурно-диспетчерской службой МКУ “Управление ГО и ЧС”, КЧС района и аварийно-спасательными бригадами и подразделениями | Весь период паводка | Кодрул С.В. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить откачку воды из подвальных помещений и погребов, затопленных паводковыми водам | По мере необходимости | Федотов А.С., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Обеспечить готовность станции перекачки к работе в паводковый период | 11 марта | Федотов А.С., Архипенко И.В. | Вып. |
|  | Разработать план-график обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад (отрядов) автотранспортом. Обеспечить его выполнение | 12 марта весь период паводка | Главы администраций МО (по согласованию), Калиниченко С.В. (по согласованию) | Вып. |
|  | Заключить договора с Зональной поисково-спасательной службой и произвести подводное обследование оголовков городских водозаборов (МУП “Балашовское ЖКХ” МО г. Балашов, ООО “Балтекс плюс”, дистанция водоснабжения Ртищевского отделения ж.д. Устранить недостатки | 6 марта 17 марта | Федотов А.С., Архипенко И.В., Понаморенко С.С. (по согласованию), Ледовской В.А. (по согласованию) | Вып. |
|  | Заслушать отчеты глав администрации МО и управление по строительству и ЖКХ администрации Балашовского МР о готовности к организованному пропуску паводковых, талых и дождевых вод весной 2015 года. | 28 февраля | Главы администраций МО (по согласованию), Федотов А.С., Попов С.В. | Вып. |
|  | Обеспечить станции водоподготовки необходимыми реагентами и материалами и подготовить их к паводковому периоду. | до 19 марта | Федотов А.С., Архипенко И.В., Пономаренко С.С.. (по согласованию), Ледовской В.А.(по согласованию) | Вып. |
|  | Заключить договора на подвоз воды на случай чрезвычайной ситуации | до 14 марта | Федотов А.С., Архипенко И.В., Понаморенко С.С.. (по согласованию), Ледовской В.А.(по согласованию) | Вып. |
|  | Составить сметы затрат на подготовку, пропуск и ликвидацию последствий паводка и акты приемки выполненных объемов работ по формам 2 и 3 | в течение 10 дней по окончании работ | Углов А.В., Федотов А.С. | Вып. |
|  | ## Обследовать опасные оползневые участки. ## Установить систематическое наблюдение за ними | ## до 17 марта ## постоянно | ## Федотов А.С., главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
| - 3 | ## Обеспечить страхование строений и домашнего имущества, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также самих граждан, проживающих в паводкоопасных и в опасных оползневых зонах | ## 6 марта | Чеканова Е.С. (по согласованию), ## главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | ## Обеспечить страхование ГТС, инженерных коммуникаций, сельхозугодий от их разрушения (размыва) в результате вредного воздействия вод (независимо от формы собственности) | ## 7 марта | ## Углов А.В., Чеканова Е.С. (по согласованию), главы администраций МО (по согласованию) | Вып. |
|  | Составить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2015 года. | до 18 февраля | Кортунов А.И., Прусов С.Н. | Вып. |

Глава администрации

Балашовского муниципального района                                          А.А. Москалев