Утверждена

постановлением администрации

Балашовского муниципального района

от  27.05.2014 г.   № 84-п

Муниципальная  программа

« Программа по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Балашовского муниципального района

на 2014 год»

г. Балашов

Содержание

| ## Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 5 |
| 2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы | 5 |
| 3. Система программных мероприятий | 6 |
| 4. Механизм реализации Программы | 6 |
| 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы | 7 |
| 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | 7 |
| 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов | 7 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Балашовского муниципального района

на 2014 год»

| Наименование Программы | муниципальная программа « Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района на 2014 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| ### Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района. |
| #### Основная цель Программы | формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Задачи Программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Срок реализации Программы | 2014 год |
| Исполнители основных мероприятий | товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники помещений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Суммарный объем финансирования Программы составляет 11 727 888,00 рублей, в том числе: - средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 5 415 001,00 рублей; - средства областного бюджета – 2 276 852,00 рубля. - средства местного бюджета – 2 276 852,00 рубля, в т.ч. муниципальных образований участвующих в программе на софинансирование программы: МО г. Балашов – 1742967,00 руб.; Хопёрское МО – 165019,00 руб.; Пинеровского МО – 232968,00 руб.; Соцземледельского МО – 135898,00 руб. - средства собственников помещений – 1 759 183,00 рублей. в т..ч. средства Пинеровского МО – 27109,25 руб.; средства Соцземледельского МО - 99 478,55 руб.; средства муниципального образования город Балашов – 135132,58 руб. * Возможно изменение в средствах собственников в связи с изменением состава имущества (муниципальной доли) в перечне. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основной ожидаемый результат реализации Программы – создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Балашовского муниципального района, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. Реализация программы позволит: - снизить уровень расходов граждан Балашовского муниципального района на коммунальные услуги, содержание и ремонт общего имущества за счет восстановления нормативных параметров эксплуатации жилых зданий; - обеспечить восстановление нормативного состояния основных систем и конструкций 16-ти многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района; - сформировать новый подход собственников помещений в многоквартирных домах к обязанностям по содержанию общего имущества; - обеспечить безопасность проживания граждан; |
| --- | --- |
| Система организации управления ходом реализации Программы | Реализация конкретных мероприятий и проектов Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей. Координирующим органом по реализации программы является управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Порядок реализации Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, отделом государственной жилищной инспекции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Необходимость решения проблемы восстановления большинства многоквартирных домов   Балашовского муниципального района возникла по следующим причинам:

  - невыполнение государственных обязательств по финансированию нормативных ремонтов многоквартирных домов;

  - невыполнение собственниками помещений в многоквартирных домах своих обязанностей по содержанию общего имущества.

Российской Федерацией в октябре 2007 года создана государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Целями деятельности Фонда в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2007 года .№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Фонд принимает решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на основании заявок субъектов Российской Федерации, осуществляет мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также выполнения предусмотренных указанным Федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Наличие региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов одно из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов содержит перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и  местных бюджетов.

- Основные цели и задачи, срок реализации  Программы

Основными целями и задачами программы являются:

- снижение уровня расходов граждан Балашовского муниципального района на коммунальные услуги, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет восстановления нормативных параметров  эксплуатации жилых зданий;

- создание благоприятных условий проживания населения  Балашовского муниципального района путем обеспечения восстановления нормативного состояния основных систем и конструкций многоквартирных домов;

- формирование нового подхода собственников помещений в многоквартирных домах к обязанностям по содержанию общего имущества;

- обеспечение безопасности проживания граждан;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- увеличение количества многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья  на территории  Балашовского муниципального района.

Срок реализации Программы – до 31 декабря 2014 года.

3. Система программных мероприятий

капитального ремонта многоквартирных домов

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году, виды ремонта  проводимые в многоквартирных домах представлены  в  Приложении №1 и  Приложении №2 к настоящей Программе.

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации  Балашовского муниципального района производит контроль за доведением до граждан товариществами собственников жилья, специализированными потребительскими кооперативами и управляющими организациями путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде, включенных в перечень  программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, информации:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья специализированными потребительскими кооперативами или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчества индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет» (при изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется);

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее, чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Программные мероприятия направлены на реализацию условий Федерального закона от    21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с целью привлечения финансовой поддержки Фонда.

Софинансирование каждого объекта перечня из  Фонда, областного и местного бюджетов  производится при выполнении всех условий указанного Федерального закона и рекомендаций Фонда содействия реформированию ЖКХ через  счёт открытый  региональным  оператором –специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» в кредитной организации определённой на общем собрании собственников помещений.

4. Механизм реализации Программы

При поступлении финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ распределение субсидий производится в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий и порядком возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении (в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

На этапе освоения средств производится контроль за качеством производимых работ, наличием необходимой документации и целевым использованием предоставленных средств.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсы определены, исходя из возможностей бюджета   Балашовского муниципального района для полной реализации  Программы в 2014   году.

Суммарный  объем  финансирования  Программы  составляет     11 727 888,00 рублей, в том числе:

-  средства Фонда  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  (54,32%) –   5 415 001,00 рублей;

-  средства областного бюджета (22,84%)    –    2 276 852,00  рубля.

-  средства местного бюджета     (22,84%)    –    2 276 852,00  рубля,

в т.ч. муниципальных образований  участвующих в программе на софинансирование программы:  МО г. Балашов – 1742967,00 руб.; Хопёрское МО – 165019,00 руб.; Пинеровского МО – 232968,00 руб.;  Соцземледельского МО – 135898,00 руб.

- средства собственников помещений  ( 15%) –   1 759 183,00  рублей

в т..ч. средства Пинеровского МО – 27109,25 руб.; средства  Соцземледельского МО -  99 478,55 руб.; средства муниципального образования  город Балашов – 135132,58 руб.

* Возможно изменение в средствах собственников в связи с изменением  состава имущества (муниципальной доли)  в перечне.

- Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Заказчиком Программы является администрация Балашовского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий являются:

- товарищества собственников жилья;

- жилищные кооперативы;

- жилищно-строительные кооперативы;

- иные специализированные потребительские кооперативы;

- управляющие организации.

- собственники помещений

Исполнители основных мероприятий  ежеквартально представляют информацию о ходе выполнения  программных мероприятий.

Мониторинг реализации программы  осуществляется Министерством по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и региональным оператором -специализированной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области»

Управление программой осуществляется Администрацией  Балашовского муниципального района.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

Реализация данной Программы позволит восстановить имеющийся в  Балашовском муниципальном районе многоквартирный жилищный фонд.  Привлечение дополнительных средств на восстановление жилищного фонда  из федерального бюджета и внебюджетных средств позволит улучшить уровень технического состояния жилого фонда.

Реализация Программы значительно снизит социальную напряженность в сфере обязательств по содержанию общего имущества многоквартирных домов, создавая стимул для дальнейшего поддержания, восстановленного имущества.

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в Приложении № 3                 к настоящей Программе.

Глава администрации

Балашовского муниципального района                                          А.А.  Москалев