МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Балашовского  муниципального района Саратовской области

на период 2017 -2025 годы

2017год

Приложение

Утверждена

Постановлением администрации

Балашовского муниципального района

17.04от    .2017 года №99-п

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Балашовского муниципального района Саратовской области

на 2017– 2025 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Балашовского муниципального района Саратовской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района, Саратовской области , адрес: 412309 Саратовская обл. город Балашов, ул. Советская, дом 178. |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление СЖКХ, архитектуры и градостроительства БМР» Саратовской области, адрес: 412309 Саратовская обл. Балашовский р-н, город Балашов, пер. Гагарина, д.6 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Балашовского муниципального района |
| Задачи программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Источник финансирования | Средства местного бюджета на 2017-2025 годы, субсидии бюджета Саратовской области уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральные планы населенных пунктов Балашовского муниципального района.

- Территориально-географическое положение

Балашовского района

Балашовский район является муниципальным образованием, созданным в соответствии с волеизъявлением жителей в результате референдума в сентябре 1996 года.

Он расположен в западной части Правобережья Саратовской области. Протяженность его с севера на юг составляет  78 км, с запада на восток - 84 км.  Район граничит с запада с Воронежской областью, с юго-запада с Волгоградской областью. С юга Балашовский район граничит с Самойловским районом, с юго-востока с Калининским районом, с северо-запада с Романовским районом, с северо-востока с Аркадакским районом.

Площадь Балашовского района составляет 2,9 тыс. квадратных километров.

Центром Балашовского района является город Балашов, который образован в 1780 году. Население района на 01.01.2017г.насчитывает 107 155 человек, в том числе: городское –77391. человек,  в р.п. Пинеровка – 3536 человек,  сельское – 26228 человек. Протяженность города с севера на юг- 5,33 км, с запада на восток- 8,52 км. Площадь города составляет 78,1 квадратных  километров.

Балашовский район входит в состав Саратовской области, имеет свой Устав. Исполнительную власть представляет Глава района. Представительная власть осуществляется Районным Собранием.

2. Почвенно-климатическая характеристика

Основной фон почвенного покрова Балашовского района составляет обыкновенный чернозем. Интрозональные почвы представлены черноземными солонцами, которые в виде пятен большей или меньшей площади распространены по всей территории района.

Балашовской станцией агрохимслужбы ведется систематическое обследование пахотных земель. Наблюдение проводится по 14 параметрам: содержание гумуса, гидролизирующего азота, подвижного фосфора, обменного калия, подвижных форм серы, бора, молибдена, марганца, меди, кобальта, цинка, степени кислотности (pH KCI), гидролитической кислотности, суммы поглощенных оснований.

3. Лесные ресурсы

Город Балашов и Балашовский район расположены в степной зоне Нижнего  Поволжья. Площадь леса составляет 22,1 тыс. га. Пойма р. Хопер занята широколиственными лесами и лугами. В г. Балашове насчитывается   34,3 га  зеленых насаждений общего пользования, что составляет  3,5 кв. м.  на  одного жителя.

4. Водные ресурсы

Речная сеть г. Балашова и Балашовского района принадлежит бассейну реки Дон, впадающей  в Азовское море и представлена рекой Хопер.  Долина реки Хопер имеет ассиметричное строение, левый склон пологий, правый - крутой. Ширина поймы реки Хопер от 2 до 6 км, водный поток имеет ширину от 15 до 40 метров, при глубине 0,2-0,3 м на перекатах и до 6 м. на плесах.

Для водоснабжения, кроме вод реки Хопер, используются подземные воды в окрестностях г. Балашова – барремский водоносный горизонт.

Общий забор воды составляет 20 млн. 34 тыс. м3 / год.

Также на территории района имеются поверхностные водоемы: Мелик, Сухая Елань, Гусевка, Тростянка, Грязнуха, Ольшанка, Елань, Старый Хопер, ручьи и реки протяженностью 10 км.

Основные показатели состояния окружающей среды

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселений и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| Площадь экологически опасных территорий, кв. км. | - |
| Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т/год | 18 981,500 |
| Объём сброса сточных вод, млн. куб. м – всего | 8 081,0 |
| в т. ч. в поверхностные водоёмы | 8 081,0 |
| Образование промышленных отходов, т – всего | 173 274,3 |
| 1 класс опасности | 2,5 |
| 2 класс опасности | 77,2 |
| 3 класс опасности | 94,6 |
| 4 класс опасности | 131 691,0 |
| 5 класс опасности | 41 409,0 |

Административно - территориальное деление Балашовского муниципального района

Территория Балашовского муниципального района является неотъемлемой частью Саратовской области и заключается в границах, закрепленных действующим административно-территориальным устройством области.

В состав Балашовского муниципального района входят:

|  | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | город | село |
| 1 | Количество муниципальных образований | ед. | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Количество сельских населенных пунктов | ед. | 62 |  |  |

|  | город Балашов |
| --- | --- |
|  | Барковское МО |
|  | с. Барки |
|  | с. Устиновка |
|  | п. Новая Глебовка |
|  | п. Степное |
|  | п. Разумный Труд |
|  | п. Восход |
|  | Большемеликское МО |
|  | с. Большой Мелик |
|  | п. Ключи |
|  | п. Арзянка |
|  | с. Котоврас |
|  | п. Прихоперский |
|  | с. Малый Мелик |
|  | с. Выселки |
|  | Лесновское МО |
|  | с. Лесное |
|  | с. Рассказань |
|  | п.Конный |
|  | Малосеменовское МО |
|  | с. Малая Семёновка |
|  | с. Гусевка |
|  | с. Березовка |
|  | Новопокровское МО |
|  | с. Новопокровское |
|  | п. Александровский |
|  | с. Белозерка |
|  | с. Безлесное |
|  | Октябрьское МО |
|  | п. Октябрьский |
|  | с. Пады |
|  | п. Садовый |
|  | с. Репная Вершина |
|  | ст. Пады |
|  | п. Ириновский |
|  | Первомайское МО |
|  | п. Первомайский |
|  | п. Ветельный |
|  | с. Ивановка |
|  | хут. Григорьевский |
|  | Пинеровское МО |
|  | р.п. Пинеровка |
|  | с. Лопатино |
|  | с. Алмазово |
|  | д. Никольевка |
|  | Репинское МО |
|  | с. Репное |
|  | с. Заречное |
|  | ост. пл. Красная Заря |
|  | Родничковское МО |
|  | с. Родничок |
|  | с. Михайловка |
|  | с. Кардаил |
|  | с. Дуплятка |
|  | Соцземледельское МО |
|  | п. Соцземледельский |
|  | с. Львовка |
|  | с. Ленино |
|  | Старохоперское МО |
|  | с. Старый Хопер |
|  | п. Луговое |
|  | п. Орехово |
|  | Терновское МО |
|  | с. Терновка |
|  | с. Данилкино |
|  | с. Пичурино |
|  | с. Сухая Елань |
|  | п. Спартак |
|  | Тростянское МО |
|  | с. Тростянка |
|  | ст. Зорька |
|  | п. Красная Кудрявка |
|  | п. Красная Зорька |
|  | Хоперское МО |
|  | с. Хоперское |
|  | п. Трудовой |

.

| Численность населения Балашовского муниципального района на 01.01.2015г.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | все | в том числе: |  |
|  | население | городское | сельское |
|  | (человек) |  |  |
| Балашовский муниципальный район | 109367 | 82559 | 26808 |
| Городское поселение - г. Балашов | 79067 | 79067 |  |
| г. Балашов | 79067 | 79067 |  |
| Пинеровское городское поселение | 4100 | 3492 | 608 |
| пгт. Пинеровка | 3492 | 3492 |  |
| Барковское сельское поселение | 1197 |  | 1197 |
| Большемеликское сельское поселение | 2542 |  | 2542 |
| Лесновское сельское поселение | 986 |  | 986 |
| Малосеменовское сельское поселение | 1164 |  | 1164 |
| Новопокровское сельское поселение | 1432 |  | 1432 |
| Октябрьское сельское поселение | 2022 |  | 2022 |
| Первомайское сельское поселение | 1437 |  | 1437 |
| Репинское сельское поселение | 3602 |  | 3602 |
| Родничковское сельское поселение | 1911 |  | 1911 |
| Соцземледельское сельское поселение | 1297 |  | 1297 |
| Старохоперское сельское поселение | 1004 |  | 1004 |
| Терновское сельское поселение | 2373 |  | 2373 |
| Тростянское сельское поселение | 2547 |  | 2547 |
| Хоперское сельское поселение | 2686 |  | 2686 |

6.Структура населения (по состоянию на 01.01.2015г*)

| Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Город | Село |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность населения, | Чел. | 109367 | 82559 | 26808 |
| Из них: |  |  |  |  |
| -мужского населения | -«- | 49990 | 37376 | 12614 |
| -женского населения | -«- | 59377 | 45183 | 14194 |
| Численность населения |  |  |  |  |
| По возрасту: |  |  |  |  |
| - до 18 лет | -«- | 17463 | 13124 | 4339 |
| - 18-24 | -«- | 8922 | 7049 | 1873 |
| - 25-34 | -«- | 16261 | 12548 | 3713 |
| - 35-44 | -«- | 15192 | 11696 | 3496 |
| - 45-54 | -«- | 15158 | 11043 | 4115 |
| - 55-64 | -«- | 16361 | 12100 | 4261 |
| Старше 65 | -«- | 20010 | 14999 | 5011 |
| Количество пенсионеров | -«- | - | - | - |
| Число занятых в отраслях н/х | -«- | - | - | - |
| Количество родившихся на (01.01.2016) | Чел. | 1028 | 790 | 213 |
| Количество умерших на (01.01.2016) | Чел. | 1777 | 1275 | 448 |
| Естественный прирост (+), убыль(-) населения на 1000 чел. на (01.01.2016) |  | -7 | -6 | -9 |

7.Занятость населения по состоянию на 01.01.2015 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения: | тыс. чел. | 108,4 |
| Численность занятых | тыс.чел. | 24,5 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2016 г. | чел. | 685 |
| Пенсионеры | чел. | 33255 |
| Инвалиды войны | чел. | 27 |
| участники Великой Отечественной войны | чел. | 211 |
| Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей |  | 17 |
| ветераны боевых действий | чел. | 348 |
| члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий | чел. | 572 |
| Ветеранов труда | чел. | 9333 |
| Ветеранов труда Саратовской области |  | 5142 |
| Ветеранов военной службы | чел. | 452 |
| Тружеников тыла | чел. | 900 |
| Реабилитированных лиц | чел. | 102 |
| инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы | чел. | 96 |
| Почетные доноры | чел. | 595 |
| Сельская интеллигенция | чел. | 1114 |
| Многодетные семьи | семей | 338 |
| Инвалиды | чел. | 4027 |
| Количество семей с детьми-инвалидами | семей | 155 |
| Получатели детского пособия | семей | 8531 |
| Получатели субсидий гражданами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 4697 |

8.Промышленное производство

Балашовского муниципального района за 2015 год

|  | Ед. изм. | 2014год | 2015 год | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | % | 101 | 117,1 | 115,9 |
| Обрабатывающие производства: | % | 103,2 | 121 | 117,2 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки | % | 100,4 | 121,5 | 121 |
| в т.ч. производство муки и крупы | % | 115,1 | 105,7 | 91,8 |
| текстильное и швейное производство | % | 135,4 | 146,2 | 108 |
| производство обуви | % | 78,5 | 118,3 | 150,7 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % | 102,7 | 56,4 | 55 |
| производство машин и оборудования | % | 17,4 | - | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 93,5 | 98,7 | 105,6 |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды | % | 93,5 | 98,7 | 105,6 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | млн. руб. | 5468,4 | 7076,7 | 129,4 |

9.Структура потребительского рынка

Потребительский рынок

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рынков | ед. | - |
| 2 | Количество торговых центров | Ед. | 12 |
| 2 | Количество объектов розничной торговли | ед. | 1702 |
| 3 | Количество объектов общественного питания | ед. | 107 |

10.Структурная характеристика предприятий и организаций

Распределение предприятий и организаций по формам собственности

| Формы собственности | Число предприятий и организаций на 01.01.2016 | Число предприятий и организаций на 01.01.15 | Темпы роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1069 | 1056 | 1,2 |
| В том числе: |  |  |  |
| Государственная собственность | 37 | 40 | 92,5 |
| В том числе: |  |  |  |
| Муниципальная собственность | 162 | 175 | 92,6 |
| Собственность общественных объединений (организаций) | 54 | 58 | 93,1 |
| Частная собственность | 806 | 773 | 4,3 |
| смешанная | 4 | 4 | 100,0 |

11. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

12.	Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Балашовского муниципального района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

В меридианальном направлении территорию района пересекает магистральная линия Пенза - Ртищево - Балашов - Поворино - Лиски. Железнодорожная линия общегосударственного значения I категории, связывает Урал, Сибирь с западом страны. Линия двухпутная электрифицированная. Магистраль входит в транспортный коридор «Транссиб».

Территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает железнодорожная магистраль Тамбов – Балашов – Петров Вал.

Железная дорога прокладывалась как дублер линии «Кочетовка – Саратов» для направления грузов «Центр России – Кавказ». Сегодня линия имеет местное значение, IV категории, однопутная, на тепловозной тяге.

В широтном направлении территорию района пересекает автомобильная дорога федерального значения. Подъезд к г. Саратову от автодороги М6 «Каспий». Дорога обеспечивает транспортные связи района с областным центром г. Саратовом и дает выход в западные, центральные и южные регионами страны. В пределах района дорога имеет I-II техническую категорию, протяженность — 74,48 км.

Основной региональной автодорогой района является Балашов – Ртищево. Дорога имеет III техническую категорию и обеспечивает связь района с Аркадакским и Ртищевским районами.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Все региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам III-IV технической категории. Местные автодороги представляют межпоселковые IV технической категории с твердым покрытием проезжей части и  улично-дорожная сеть населенных пунктов района.

В целом плотность дорог с твердым покрытием несколько ниже, чем в среднем по области, а доля дорог с твердым покрытием по району практически равна среднеобластной. Техническое состояние многих дорог находится в состоянии не отвечающим  нормативным требованиям, что препятствует транспортному сообщению. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

При оценке территории по фактору «транспорт» принимается ширина зоны влияния трассы железной дороги и автомобильной дороги в зависимости от её категории.

Согласно принятым критериям к неблагоприятным территориям отнесена зона вдоль железнодорожной или автомобильной магистрали шириной до 10 км по обе стороны трассы.

К ограниченно благоприятной — относят зону шириной 10-25 км. Территория Балашовского района, согласно принятым критериям, в основном, относится к благоприятной по транспортной обеспеченности. Лишь небольшие участки в северо-восточной, северо-западной и южной части района относятся к ограниченно благоприятным.

13.	Зонирование территории

13.1.	Планировочное эонирование

13.1.1.	Современный планировочный каркас

Балашовский район входит в состав Правобережной зоны Саратовской области и является одним из её западных районов. Территория района компактна, общая площадь территории 2924,9 км2 Центром Балашовского района является город Балашов, который образован в 1780 году. Население района на 01.01.2017г насчитывает 107,2 человек, в том числе: городское – 77,4 тыс. человек,  в р.п. Пинеровка – 3,5 тыс. человек,  сельское – 26,2 тыс. человек. Протяженность города с севера на юг- 5,33 км, с запада на восток- 8,52 км. Площадь города составляет 78,1 квадратных  километров. Город Балашов расположен в центре района на левом берегу р. Хопёр.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Балашовского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочными структурами соседних районов: Романовского, Аркадакского, Калининского и Самойловского районов. На юго-западе район граничит с Воронежской и Волгоградской областями.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории района является река Хопёр, которая делит её на две неравные части. Река протекает по территории с севера на юг, делая резкий поворот на запад у г. Балашов. Хопёр сыграл важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказал большое влияние на формирование систем расселения местного уровня и главного планировочного узла.

Второстепенной ландшафтно-планировочной осью является река Елань, которая играет важную роль в формировании сельской системы расселения. В долине этой реки сформировались системы расселения местного уровня восточной части района.

В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

Борисоглебск-Балашов-Саратов — участок автодороги федерального значения. Планировочная ось в пределах Балашовского района пересекает территорию в широтном направлении. Автодорога обеспечивает транспортные выходы в южные регионы России, на территорию смежной Воронежской области, смежного Калининского района, и к областному центру.

Ртищево-Балашов-Поворино — участок железнодорожной линии входящей в состав Юго-Восточной железной дороги. Пересекает территорию района в меридиональном направлении и обеспечивает транспортные связи с областным центром, западными регионами страны, Уралом и Сибирью.

Особое значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам местного и межмуниципального значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка осуществляются транспортные связи с административным центром района, а также планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов и более высоких иерархических рангов.

Планировочные оси второго порядка:

- Балашов - Репное - Романовка — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает транспортный выход на территорию соседнего Романовского района.

- Конный - Лесное - Рассказань — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в северо-западной части района.

- Родничек - Терновка - Даниловка — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в юго-западной части района.

- Первомайский - Ивановка — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в южной части района и выход на территорию соседнего Самойловского района.

- Малая Семёновка - Новопокровский - Соцземледельский — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в восточной, северо-восточной частях района и выход на территорию соседнего Аркадакского района.

- Хопёрское - Большой Мелик - Котоврас — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в северной части района и выход на территорию Ртищевского района.

- Балашов - Репное - Октябрьский - Пады — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в северной части района.

- Пинеровка - Алмазово — автодорога межмуниципального значения является участком формирующейся радиальной планировочной оси в западной части района с выходом на территорию Романовского района.

- Петров Вал - Балашов - Тамбов — участок однопутной железной дороги в направлении с юго - востока на северо-запад, имеет местное значение.

Наличие такого количества транспортных планировочных осей второго порядка на территории района обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения и очередностью хозяйственного освоения территории.

14. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (400 единиц/1000человек  в 2016году) оценивается как средней (при уровне автомобилизации РФ). Общественный транспорт в основном представлен автобусным парком. В основе формирования улично-дорожной сети г. Балашов улицы общегородского значения регулируемого движения, транспортно-пешеходные, проезды, в сельских поселениях: улицы в жилой застройке основные, второстепенные, проезды. Автомобильные дороги местного значения между населенными пунктами относятся к дорогам общего пользования IVтехнической категории.

15. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

- 15.1Автомобильные дороги общего пользования местного значения на	территории Балашовского муниципального района Саратовской области по состоянию на 01.01.2017года  в разрезе муниципальных образований (км).

| - № п/п | - Наименование муниципальных образований района | - Всего | - С твердым - покрытием | - Из них в собственности муниципальных образований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Муниципального района | - Городского поселения | - Сельского поселения |
|  | - Всего на территории БМР, в том числе: | - 742,48 | - 354,67 | - 134,67 | - 241,6 | - 366,21 |
|  | - Балашовский муниципальный район, всего из них: | - 134,67 | - 134,67 | - 134,67 |  |  |
|  | - принято из государственной собственности области | - 109,37 | - 109,37 | - 109,37 |  |  |
| - 1 | - г.Балашов | - 174,60 | - 70,1 |  | - 174,6 |  |
| - 2 | - Барковское | - 14,00 | - 6,6 |  |  | - 14,0 |
| - 3 | - Большемеликское | - 52,50 | - 20,9 |  |  | - 52,5 |
| - 4 | - Лесновское | - 26,60 | - 11,3 |  |  | - 26,6 |
| - 5 | - Малосеменовское | - 19,40 | - 11,7 |  |  | - 19,40 |
| - 6 | - Новопокровское | - 21,40 | - 7,2 |  |  | - 21,4 |
| - 7 | - Октябрьское | - 24,30 | - 8,8 |  |  | - 24,3 |
| - 8 | - Первомайское | - 19,20 | - 12,4 |  |  | - 19,2 |
| - 9 | - Пинеровское | - 67,00 | - 12 |  | - 67,00 |  |
| - 10 | - Репинское | - 51,80 | - 8,2 |  |  | - 51,8 |
| - 11 | - Родничковское | - 27,40 | - 5,7 |  |  | - 27,4 |
| - 12 | - Соцземледельское | - 15,00 | - 12,9 |  |  | - 15,0 |
| - 13 | - Старохоперское | - 18,90 | - 6,5 |  |  | - 18,9 |
| - 14 | - Терновское | - 35,20 | - 12,9 |  |  | - 35,2 |
| - 15 | - Тростянское | - 26,01 | - 12,1 |  |  | - 26,01 |
| - 16 | - Хоперское | - 14,50 | - 0,7 |  |  | - 14,5 |

15.2. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк состоит из грузовых, легковых автомобилей и автобусов для перевозки пассажиров.  За период 2013-2016годы отмечается рост транспортных средств  и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется  в основном на придомовых территориях. Парковочные места имеются около объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

15.3Оценка уровня автомобилизации населения на территории Балашовского муниципального района

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 116,8 | 114,3 | 110,1 | 108,4 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 33458 | 36002 | 38442 | 43367 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 286 | 315 | 349 | 400 |

15.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории района и населенных пунктов осуществляется с использованием общественного и личного транспорта, либо в пешем порядке. Автобусное движение в границах муниципального образования город Балашов и между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Для обслуживания населения автобусными перевозками на территории города Балашов ежедневно выходят на маршруты 75 – 80 транспортных средств и на пригородном сообщении 10 - 11 единиц.

15.5 Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в асфальтном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения  не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

15.6 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016года  на территории Балашовского муниципального района зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших при авариях, это на 32 меньше чем за 2015 год (120 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 15.6.1 Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Количество аварий | 70 | 81 | 120 | 88 |  |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 33458 | 36002 | 38442 | 43367 |  |

16.	Мероприятия по территориальному планированию 
транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Балашовского района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную сеть Саратовской области;

- развитием автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта;

- совершенствованием организации пригородных и междугородных перевозок;

- обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых и пассажирских перевозок;

- развитием дорожного сервиса.

16.1.Железнодорожный транспорт.

Территория района обслуживается Ртищевским отделением Юго-Восточной железной дороги.

В меридиональном направлении территорию района пересекает магистральная линия Пенза — Ртищево — Балашов — Поворино - Лиски. Линия общегосударственного значения, I категории, связывает Урал, Сибирь с западом страны. Линия двухпутная, электрифицированная. Магистраль входит в транспортный коридор «Транссиб».

Территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает железнодорожная магистраль Тамбов – Балашов – Петров Вал.

Железная дорога прокладывалась как дублер линии «Кочетовка – Саратов» для направления грузов «Центр России – Кавказ». Сегодня линия имеет местное значение, IV категории, однопутная, на тепловозной тяге.

Протяженность магистральных железнодорожных линий на территории Балашовского района составляет 114 км.

В соответствии с письмом № 37/14 от 06.02.2007 г. Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» планами дороги  предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции объектов железнодорожного транспорта

Таблица 16.1.1

| № п/п | Наименование объектов | Место строительство | Годы строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство базы линейного производственного участка | ШЧ Балашов | 2009 - 2010 |
| 2 | Реконструкция производственных участков ППВ | Ст. Балашов | 2007 – 2008 |
| 3 | Строительство производственно-бытового корпуса с участком дефектоскопии | ПЧ Балашов | 2008 - 2010 |
| 4 | Строительство площадок для временного хранения замазученных грунтов локомотивного депо Балашов | Ст. Балашов | 2009 |
| 5 | Строительство узла очистки сточных вод промывки | Ст. Балашов | 2009 |

16.2.Автомобильные дороги

На исходный период дорожная сеть района представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения.

В широтном направлении территорию района пересекает автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г. Саратову от автодороги М6 «Каспий». Дорога обеспечивает транспортные связи района с областным центром г. Саратовом и дает выход в западные, центральные и южные регионами страны. В пределах района дорога имеет I-II техническую категорию, протяженность — 74,48 км.

Основной региональной автодорогой района является Балашов – Ртищево. Дорога имеет III техническую категорию, протяженность в пределах района — 25,79 км и обеспечивает связь района с Аркадакским и Ртищевским районами.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Все региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам III - IVтехнической категории.

Инфраструктура дорожного хозяйства Балашовского муниципального района составляет:

Общая протяженность автомобильных дорог  1016,474км., в т.ч. с твердым покрытием 522,371км.

- Автодорог федерального значения ( Подъезд к г.Саратов от ад «Каспий»– 74,48км

- Автодорог регионального значения -201,85км, в т.ч201,85км с твердым покрытием.

- Автодорог межпоселковых местного значения 134,67 км, в т.ч. с твердым покрытием 134,67 км.

- Улично-дорожной сети 599,459 км, в т.ч. с твердым покрытием 196,456 км.

16.2.1 Мероприятия по развитию сети дорог района

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети Балашовского муниципального района и г.Балашова, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на дорогах района находится 20 мостов и два путепровода общей протяженностью 1172,27 п. м. Из общего количества 19 —железобетонные, 1 — металлический и 2 — деревянные. Одиннадцать мостов имеют ограничения по грузоподъемности, 15 — по габаритам и высоте ограждающих конструкций. Техническое состояние девяти мостов характеризуется как хорошее, шести — как удовлетворительное, шести — как неудовлетворительное и одного — как аварийного.

Рекомендуемый вариант предусматривает строительство и реконструкцию автодорог и искусственных сооружений.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции 
по Балашовскому муниципальному району

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение | Вид работ | Протяженность, км | Интенсивность движения перспективная, авт./сут. | Категория |  | Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам и периодам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
|  |  |  |  |  | Сущ. | Персп. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Автодороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к г. Саратову от автодороги М-6 "Каспий" (в пределах района) | Рек. | 74,0 | 9400-15250 | II | I | 58,6 | 3428,1 |  |  | 58,6 | 3428,1 |
| Итого по федеральным дорогам: |  |  |  |  |  |  | 58,6 | 3428,1 |  |  | 58,6 | 3428,1 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 58,6 | 3428,1 |  |  | 58,6 | 3428,1 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балашов-Романовка (в пределах района) | Рек. | 21,19 | 2910 | IV | III | 21,19 | 283,5 | 21,19 | 283,5 |  |  |
| 3 | Аркадак - Соцземледельский - подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" (в пределах района) | Рек. | 24,56 | 2895 | IV | III | 24,56 | 298,8 |  |  | 24,56 | 298,8 |
| 4 | Краснознаменский - Ивановка (в пределах района) | Стр. | 2,33 | 800 | - | IV | 2,33 | 22,7 |  |  | 2,33 | 22,7 |
| Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоподъезд от а/д "Подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" к с. Тростянка | Рек. | 0,46 | 1675 | IV | III | 0,46 | 5,9 |  |  | 0,46 | 5,9 |
| 6 | Автоподъезд от а/д "Балашов - Ртищево к с. Хоперское | Рек. | 0,14 | 2270 | IV | III | 0,14 | 1,7 | 0,14 | 1,7 |  |  |
| 7 | Автоподъезд от а/д "Подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" к с.Родничек - с.Терновка - с.Сухая Елань (участок до Терновки) | Рек. | 32,49 | 1440-2085 | IV | III | 19,5 | 221,2 |  |  | 19,5 | 221,2 |
| 8 | Инясево (Романовский район) - Алмазово (в пределах района) | Стр. | 4,0 | 245 | - | IV | 4,0 | 38,2 |  |  | 4,0 | 38,2 |
| 9 | Терновка - Верхняя Елань (Воронежская область) в пределах района | Стр. | 4,0 | 140 | - | IV | 4,0 | 38,2 |  |  | 4,0 | 38,2 |

окончание таблицы 3.4.5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Автоподъезд от а/д "Балашов - Ртищево" к с. Пады - ст.Пады | Стр. | 3,32 | 500 | - | IV | 3,32 | 29,8 |  |  | 3,32 | 29,8 |
| 11 | Старый Хопер - Алмазово | Стр. | 7,5 | 300 | - | IV | 7,5 | 70,6 |  |  | 7,5 | 70,6 |
| 12 | Малый Мелик - Выселки - Александровский | Стр. | 12,0 | 400 | - | IV | 6,8 | 64,3 | 6,8 | 64,3 |  |  |
| 13 | Данилкино - Еланский (в границах района) | Стр. | 6,0 | 650 | - | IV | 6,0 | 53,1 |  |  | 6,0 | 53,1 |
| Итого по региональным и межмуниципальным дорогам: |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 1128 | 28,13 | 349,5 | 71,67 | 778,5 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 316,9 | 6,8 | 64,3 | 27,15 | 252,6 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  | 65,85 | 811,1 | 21,33 | 285,2 | 44,52 | 525,9 |
| Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Автоподъезд от а/д подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" к п. Трудовой | Стр. | 0,5 | 35 | - | V | 0,5 | 3,2 |  |  |  |  |
| 15 | Автоподъезд от а/д подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" к п. Орехово - п. Луговое | Стр. | 7,5 | 60 | - | V | 5,5 | 53,8 |  |  |  |  |
| 16 | Большой Мелик - Арзянка | Стр. | 5,0 | 80 | - | V | 5,0 | 49,7 |  |  | 5,0 | 49,7 |
| 17 | А/п к ст. Красная Заря от а/п к п. Октябрьский от а/д "Балашов - Романовка" | Стр. | 2,0 | 90 | - | V | 2,0 | 18,5 |  |  | 2,0 | 18,5 |
| 18 | А/п к п. Красная Кудрявка от а/д подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" - п. Красная Зорька | Стр. | 0,4 | 160 | - | IV | 0,4 | 3,9 |  |  | 0,4 | 3,9 |
| 19 | Пинеровка - Лопатино - а.д. "Балашов - Романовка" | Стр. | 3,5 | 640 | - | IV | 3,5 | 37,9 |  |  |  |  |
| 20 | А/п к с. Безлесное от а/д "Малый Мелик - Выселки - Александровский" | Стр. | 6,0 | 40 | - | V | 5,3 | 41,3 |  |  | 5,3 | 41,3 |
| 21 | А/п к п. Красная Кудрявка от а/д подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" - ж.д.ст. Зорька | Стр. | 0,7 | 35 | - | V | 0,7 | 5,4 |  |  | 0,7 | 5,4 |
| 22 | Репное - оздоровительный лагерь "Колос" | Стр. | 2,2 | 50 | - | V | 2,2 | 15,9 |  |  | 2,2 | 15,9 |
| 23 | Репное - база отдыха "Заря" | Стр. | 1,5 | 50 | - | V | 1,5 | 11,7 |  |  | 1,5 | 11,7 |
| 24 | Репное - база отдыха "Слюдяночка" | Стр. | 3,2 | 50 | - | V | 3,2 | 24,3 |  |  | 3,2 | 24,3 |
| 25 | Автоподъезд от а/д "Терновка - Данилкино" к п.Бровка | Стр. | 0,9 | 30 | - | V | 0,9 | 5,8 |  |  | 0,9 | 5,8 |
| 26 | Хут. Григорьевский - Автоподъезд от а/д "Подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" к п. Красная Кудрявка | Стр. | 0,4 | 35 | - | V | 0,4 | 3,3 |  |  | 0,4 | 3,3 |
| Итого по местным дорогам: |  |  |  |  |  |  | 31,1 | 274,7 | 9,5 | 94,9 | 21,6 | 179,8 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 31,1 | 274,7 | 9,5 | 94,9 | 21,6 | 179,8 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем дорогам: |  |  |  |  |  |  | 189,5 | 4830,8 | 37,63 | 444,4 | 151,87 | 4386,4 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 65,05 | 591,6 | 16,3 | 159,2 | 48,75 | 432,4 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  | 124,45 | 4239,2 | 21,33 | 285,2 | 103,12 | 3954 |

Реконструкция и ремонт мостов

| № п/п | Наименование | Вид работ | Всего |  | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010-2017 |  | 2018-2025 |  |
|  |  |  | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб |
| 1 | Мост ч/р Грязнуху у с. Большой Мелик (0,5 км) на км 7+060 а/д Балашов-Ртищево | Ремонт | 76,35 | 34,4 |  |  | 76,35 | 34,4 |
| 2 | Мост ч/р Большой Мелик у с. Большой Мелик (0,5 км) на км 8+331 а/д Балашов-Ртищево | Ремонт | 45,60 | 20,5 |  |  | 45,60 | 20,5 |
| 3 | Мост ч/р Котоврас у с. Котоврас (0,2 км) на км 22+524 а/д Балашов-Ртищево | Ремонт | 60,65 | 15,2 |  |  | 60,65 | 15,2 |
| 4 | Мост ч/р Хопёр на км 5+600 Автоподъезда от а/д «Балашов – Ртищево» к с. Пады – ж.-д. ст. Пады у с. Пады, 1 км | Реконстр. | 56,50 | 12,1 |  |  | 56,50 | 12,1 |
| 5 | Мост ч/р Меженка на а/п к с. Хоперское от а/д Балашов -Ртищево у с. Хоперское, 0 км | Реконстр. | 14,30 | 4,3 |  |  | 14,30 | 4,3 |
| 6 | Мост ч/овраг на км 0+000 а/д Балашов - Ивановка у г. Балашов, 0 км | Реконстр. | 21,88 | 4,7 |  |  | 21,88 | 4,7 |
| 7 | Мост ч/овраг на км 2+500 Автоподъезда от а/д «Подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Тростянка у с. Тростянка, 0 км | Реконстр. | 12,9 | 2,7 |  |  | 12,9 | 2,7 |
| 8 | Мост ч/суходол на км 8+084 а/д Балашов-Романовка у с. Лопатино, 0,8 км | Реконстр. | 14,46 | 4,4 |  |  | 14,46 | 4,4 |
| 9 | Мост ч/р Мелик на км 0+896 Автоподъезда от а/д «Балашов – Ртищево» к с. Малый Мелик у с. Большой Мелик, 0,1 км | Реконстр. | 53,2 | 11,6 |  |  | 53,2 | 11,6 |
| 10 | Мост ч/р Сухая Елань на км 25+964 Автоподъезда от а/д «Подъезд к г,Саратову от а/д «Каспий» к с. Родничок – с. Терновка – с. Сухая Елань у с. Сухая Елань | Реконстр | 14,56 | 4,4 |  |  | 14,56 | 4,4 |
| 11 | Мост через р. Хопёр на а/д «Старый Хопер – Алмазово» | Строительство | 40,0 | 35,0 |  |  | 40,0 | 35,0 |

Примечание. Распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

На пересечении федеральной дороги Подъезд к г. Саратову от автодороги М6 «Каспий» и региональной дороги Балашов – Ивановка планируется строительство развязки в разных уровнях на расчетный срок.

На весь период действия Программы проводить работы по текущему содержанию и ремонту автодорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и межпоселковых в рамках бюджетного финансирования.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Балашов на 2017 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Пригородная, 2,64км | 2018-2020г | 35 640,0 | администрация МО г.Балашов |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Автомобилистов,(новое строительство), соединение с ул.Пригородная, 1,22км | 2018-2020г. | 7112,0 | администрация МО г.Балашов |
|  | Строительство автодороги по ул.Авиаторов, соединение с ул.Шоссейная,0,75 км. | 2019-2021 г. | 6250,0 | администрация МО г.Балашов |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Полярная, Б.Революционная, 1,59 км. | 2021-2023 г. | 22 120,0 | администрация МО г.Балашов |
|  | Строительство автодороги по ул.Пугачевская от ул.Гвардейская до пер.Горный,1,85км | 2021-2025 г. | 13 598,0 | администрация МО г.Балашов |
|  | Строительство автодороги по ул.Гвардейская от ул.9 Января до ул.Пугачевская,0,185 км | 2025г. | 1350,0 | администрация МО г.Балашов |
| 7 | Ремонт проезжей части УДС г.Балашов | Ежегодно До 2025г | 10 500,0 | администрация МО г.Балашов |
| 8 | Содержание УДС г.Балашов, в т.ч ямочный ремонт покрытия | Ежегодно До 2025г | 19 500,0 | администрация МО г.Балашов |
| 9 | Содержание межпоселковых автодорог БМР | Ежегодно До 2025г | 2300,0 | администрация БМР |
| 10 | Ремонт межпоселковых автодорог БМР | Ежегодно До 2025г | 25700,0 | администрация БМР |

Примечание. Распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Реализация проектных предложений обеспечит население на всей территории района устойчивыми транспортными связями в полном соответствии с нормативами градостроительного проектирования, позволит обеспечить комфортность перевозки пассажиров, снизит уровень аварийности на дорогах.

17. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

18. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь в границах муниципального образования город Балашов, с областным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри сельских поселений личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

19. Прогноз развития дорожной сети.

Основными направлениями развития  дорожной сети в период реализации Программы будет являться строительство автодорог в г.Балашов с целью снижения нагрузки с опорной части улично-дорожной сети,  сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

20. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

21. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

22. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.