22.01.2013 г.											10-п

Об утверждении  муниципальной программы

«Реконструкция зданий и строительство пристроек к

дошкольным образовательным учреждениям

Балашовского муниципального района  на 2013 год»

В соответствии с  распоряжением  Правительства Саратовской области от 31.08.2011 года № 247-Пр «О мерах по обеспечению доступности дошкольного образования на территории  Саратовской области на 2012-2015 годы» и на основании устава Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция зданий и строительство  пристроек  к  дошкольным  образовательным  учреждениям

Балашовского муниципального района  на 2013 год» согласно приложению.

2.   Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Л.А.Васильева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.Е.Уварову.

Глава администрации Балашовского

муниципального района                                                         С.В.Гнусарёв

Приложение к  постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

№ 10-п от _22.01.2013 г._____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция зданий и строительство пристроек к дошкольным образовательным  учреждениям  Балашовского муниципального района  на 2013  год»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Реконструкция зданий и строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям Балашовского муниципального района на 2013 год» |
| --- | --- |
| Основной разработчик программы | Управление образования администрации Балашовского муниципального района |
| Обоснование необходимости разработки программы | 1. Сокращение и ликвидация очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях Балашовского муниципального района; 2. Увеличение количества мест в действующих МДОУ; 3. Реконструкция помещений МДОУ и МОУ СОШ; 4. Строительство пристроек к действующим МДОУ Балашовского района д/с «Ивушка», д/с «Юбилейный» и второго корпуса здания МДОУ д\с «Зёрнышко» с.Репное. |
| Цели и задачи | Увеличение количества мест в МДОУ и сокращение очерёдности. |
| Сроки и этапы реализации | 2013 год. |
| Перечень основных мероприятий | Реконструкция помещений; Строительство пристроек к действующим МДОУ; Строительство второго корпуса здания МДОУ. |
| Конкретные показатели и индикаторы, необходимые для анализа результатов исполнения программы | Мероприятия по реализации Программы позволят дополнительно открыть 22 группы на 430 мест, в связи, с чем очерёдность сократится на 35 % |
| Исполнитель основных мероприятий | Управление образования администрации Балашовского муниципального района; МДОУ д\с «Ландыш» г.Балашов; МБДОУ д\с «Пчёлка» г.Балашов; МДОУ д\с «Ивушка» г.Балашов; МДОУ д\с «Юбилейный» г.Балашов; МДОУ д\с «Зёрнышко» с.Репное Балашовского района; МДОУ д\с «Космос» г.Балашов; МОУ СОШ № 6 г.Балашова |
| Финансирование программы | За счет средств бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балашовского муниципального района, комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района. |

2. Список мероприятий, финансовые затраты и сроки реализации

по дошкольным учреждениям

| № | Наименование МДОУ | Виды работ, товаров, услуг | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ д/с «Пчёлка» г.Балашов | 1. Приобретение оборудования | 10 000,0 | Февраль 2013 г. |
|  | МДОУ д\с «Юбилейный» г.Балашов |  |  | Май 2013 г. |
|  | МДОУ д\с «Ивушка» г.Балашов |  |  | Май 2013 г. |
|  | МДОУ д\с «Зёрнышко» с.Репное. |  |  | Май 2013 г. |
| 2 | МДОУ д\с «Зёрнышко» с.Репное. | 1. Строительство второго корпуса здания | 17 000,0 | Май 2013 г. |
| 3 | Структурное подразделение МОУ СОШ № 6 | 1. Реконструкция помещения МОУ СОШ № 6 под структурное подразделение; 2. Приобретение оборудования | 14 000,0 | Декабрь 2013 г |
| 4 | МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашов | 1. Изготовление проектно-сметной документации; 2. Реконструкция помещения бывшего кафе «Ивушка» под открытие дополнительных групп; 3. Приобретение оборудования | 9 000,0 | Декабрь 2013 г. |
| 5 | МДОУ д\с «Космос» г.Балашов. | 1. Изготовление проектно-сметной документации; 2. Реконструкция помещения групповой под открытие дополнительной группы; 3. Приобретение оборудования | 2 000,0 | Октябрь 2013 г. |
| ИТОГО |  |  | 52 млн. рублей. |  |

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по социальным вопросам                                                                                   О.Е.Уварова