Приложение

к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от 27.12.2012 г. № 282-п_

г. Балашов  2012 г.

!Ошибка в формуле

проекта

2

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Газификация Балашовского района

на базе природного газа до 2015 года»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Газификация Балашовского района на базе природного газа до 2015 года» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| Цели и задачи | - повышение уровня газификации природным газом сельской местности, наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей, для этого предусматривается: строительство межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей |
| Срок реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объем финансирования и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 44,1 млн. рублей., в том числе: областной бюджет – 29,00 млн. руб. (прогнозно); местный бюджет – 15,10 млн. руб. (прогнозно). |

| Ожидаемый конечный результат | Повысить уровень газификации природным газом сельской местности - до конца 2015 года предусматривается - разработать проектно-сметную документацию и ввести в эксплуатацию газораспределительные сети общей протяженностью – 51,6 км в п. Арзянка, п. Ключи, п. Ириновский, с. Лопатино, с. Ивановка. |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

4

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На начало 2012 года уровень газификации природным газом по Балашовскому району составил 89 процента, в том числе:

в городе Балашове – 93 процента;

в сельской местности – 76 процента.

Действующая газораспределительная система Балашовского района обеспечивает стабильное и надежное снабжение природным газом потребителей.

В структуре потребления природным газом находится население, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и прочие потребители.

Несмотря на высокий процент газификации района,  ряд населенных пунктов, в том числе п. Арзянка, п. Ключи, п. Ириновский, с. Лопатино,

с. Ивановка остается не газифицированными. В указанных поселениях для обеспечения природным газом  более 500 жителей необходимо построить:

1. межпоселковых газопроводов – 40,4 км.

2. поселковых газораспределительных сетей – 11,2 км.

2. Цели и задачи Программы.

Сроки и этапы реализации Программы

Основной задачей Программы является  повышение уровня газификации природным газом сельской местности, наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей, для этого предусматривается:

строительство межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для строительства и эксплуатации газораспределительной сети.

Программой предусматривается проведение проектно-изыскательных работ  и строительство газораспределительных сетей общей протяженностью – 51,6 км. в п. Арзянка, п. Ключи, п. Ириновский, с. Лопатино, с. Ивановка.

3. Сводный перечень программных мероприятий

В качестве основных показателей развития газификации района определены:

протяженность межпоселковых газопроводов;

протяженность поселковых газораспределительных сетей

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-

5

хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень объектов газификации приведен в таблице 1.

Сводный перечень программных мероприятий приведен в таблице 2.

Распределение капитальных вложений по источникам финансирования приведено в таблице 3.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Газификации Балашовского района в 2013-2015 годах планируется за счет областного, местного, федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников финансирования – средств предприятий и организаций, инвесторов.

Настоящая программа предполагает производство объема строительно-монтажных работ по строительству газопроводов для газоснабжения жилого фонда, объектов бюджетной сферы.

Основными элементами газораспределительной системы являются:

газовые сети (межпоселковые, поселковые, внутриквартирные);

К основным материальным ресурсам отнесены: трубы, газовое оборудование, запорная арматура, шкафные газорегуляторные пункты.

Капитальные вложения на осуществление Программы определены по следующим критериям системы газораспределения:

межпоселковые газопроводы (включая защиту газопроводов от коррозии);

поселковые газопроводы (включая строительство шкафных регуляторных пунктов и защиту газопроводов от коррозии);

Кроме того, предусмотрены капитальные вложения на осуществление инженерно-технических изысканий и проектных работ.

В целом капиталовложения, предусмотренные Программой, составляют 44,1 млн.рублей.

В качестве источников финансирования Программы предполагается привлечь средства:

областного бюджета;

местного бюджета;

Финансирование строительства межпоселковых и поселковых газопроводов предусматривается из областного и местного  бюджетов.

6

Таким образом, предполагаемый объем финансирования  из областного бюджета – 29,00 млн. руб.; из местного бюджета – 15,10 млн. руб.

Капиталовложения на развитие газификации Балашовского района с разбивкой по источникам финансирования, годам и объемами работ приведены в таблице 3.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Программа является целевым социальным проектом и направлена прежде всего на социально-экономическое развитие района, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения района.

Прирост протяженности газопроводов составит 51,6 км. Дополнительно будут построены шкафные газорегуляторные пункты.

При оценке эффективности Программы рассматривались не только экономические, но и социальные, а также экологические последствия газификации.

Использование природного газа позволяет получить значительный экологический эффект. Экологическая эффективность использования газа проявляется в снижении заболеваемости людей, повышении их работоспособности, сокращении выплат из фонда социального страхования за период нетрудоспособности людей, улучшении бытовых условий жизни населения, сохранении природных ресурсов и др.

Кроме положительных экологических результатов, газификация имеет большое социальное значение, которое выражается в сокращении времени, затрачиваемого населением на приготовление пищи, горячей воды и отопление жилья при использовании газа по сравнению с использованием твердого топлива.

Все вышеизложенное свидетельствует о социально-экономической целесообразности завершения газификации природным газом Балашовского района.

7

6. Контроль за исполнением Программы

Управление по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

8

Таблица 2

Сводный перечень программных мероприятий

(млн.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета (прогнозно) | местного бюджета (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) | федеральный бюджет |  |
| 1 | Строительство газопроводов межпоселковых и поселковых | 39,5 | 29,0 | 10,5 | - | - | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района |
| 2 | Проведение проектно-изыскательных работ | 4,6 | - | 4,6 | - | - |  |
| ВСЕГО |  | 44,1 | 29,0 | 15,1 | - | - |  |

9                                                                               Таблица 3

Распределение капитальных вложений по источникам финансирования для проведения природного газа в  населенные пункты Балашовского района на 2010-2011 годы.

| Наименование населенных пунктов | Источник финансирования | Ед. измерения | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Ириновский | всего, из них: | млн.руб. | 1 | 10,2 | - | 11,2 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | 7,1 | - | 7,1 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 1 | 2,8 | - | 3,8 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | объем работ | км. | (ПИР)* | 11,4 | - | 11,4 |
| с. Лопатино | всего, из них: | млн.руб. | 1,3 | 10,2 | - | 11,5 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | 7,6 | - | 7,6 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 1,3 | 2,4 | - | 3,7 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. |  | - | - | - |
|  | объем работ | км. | (ПИР)* | 11,7 | - | 11,7 |
| с. Арзянка | всего, из них: | млн.руб. | 0,4 | 7,0 | - | 7,4 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | 5,4 | - | 5,4 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,4 | 2,1 | - | 2,5 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | объем работ | км. | (ПИР)* | 7,1 | - | 7,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ключи | всего, из них: | млн.руб. | - | - | 0,4(ПИР)+2,7=3,1 | 3,1 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | - | - | 0,4+0,7=1,1 | 1,1 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. |  | - | - | - |
|  | объем работ | км. | - | - | 4,8 | 4,8 |
| с. Ивановка | всего, из них: | млн.руб. | - | - | 1,5(ПИР)+9,4=10,9 | 10,9 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | - | 6,9 | 6,9 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | - | - | 1,5+2,5=4 | 4 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. |  | - | - | - |
|  | объем работ | км. | - | - | 16,6 | 16,6 |
| Всего | всего, из них: | млн.руб. | 2,7 | 27,4 | 14,0 | 44,1 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | - | 20,1 | 8,9 | 29,0 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 2,7 | 7,3 | 5,1 | 15,1 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. |  | - | - | - |
|  | объем работ | км. | (ПИР)* | 30,2 | 21,4 | 51,6 |

*    (ПИР) – проектно-изыскательные работы

Примечание. Распределение бюджетных средств по объемам и источникам финансирования программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                                                                       С.Ю. Александров

Таблица 1

Населенные пункты Балашовского муниципального района подлежащие газификации в 2012-2013 году.

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Протяженность газопро водов км. | В том числе |  | Кол-во человек | Домов (квартир) | Всего денеж. средств млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межпоселковые | Внутрипо селковые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Ириновский | 11,4 | 9,9 | 1,5 | 105 | 32 | 11,2 |
| 2 | с. Лопатино | 11,7 | 8,5 | 3,2 | 135 | 88 | 11,5 |
| 3 | п. Арзянка | 7,1 | 5,5 | 1,6 | 154 | 108 | 7,4 |
| 4 | п. Ключи | 4,8 | 3,0 | 1,8 | 90 | 43 | 3,1 |
| 5 | с. Ивановка | 16,6 | 13,5 | 3,1 | 71 | 51 | 10,9 |
|  | Итого | 51,6 | 40,4 | 11,2 | 555 | 322 | 44,1 |