Информация по проверке использования средств из областного бюджета иного межбюджетного трансферта на обеспечение соответствия муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности требованиям федеральных стандартов, санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов на проведение текущего ремонта в нежилом помещении 
МБУ ДО «Спортивная школа Балашовского муниципального района»

за 2024 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия:  Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями),  положение о Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов от 31.03.2011 года 
№ 03/07 (с изменениями и дополнениями), стандарт финансового контроля (СФК-1), «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденный распоряжением Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района от 29.12.2017 года №28 (с изменениями от 20.12.2022 года № 29),  п. 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии  Балашовского муниципального района от 12.12.2024 года №31.

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств из областного бюджета иного межбюджетного трансферта на обеспечение соответствия муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности требованиям федеральных стандартов, санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов на проведение текущего ремонта в нежилом помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Балашовского муниципального района» за 2024 год.

Срок контрольного мероприятия: с 20.01.2025г. по 20.02.2025г.

Проверяемый период: с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

Объект контрольного мероприятия: Нежилое помещение (Зал борьбы «Самбо») муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Балашовского муниципального района»  (далее по тексту  – МБУ ДО «СШ БМР»).

Место нахождение: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Луначарского, д.38

Комиссия в составе:

- аудитор Контрольно – счетной комиссии Балашовского муниципального района Гайваронская Л. В.;

- аудитор Контрольно - счетной комиссии Балашовского муниципального района Руднева С.В.

Проверка проведена с ведома директора МБУДО «СШ БМР» Р.Ю. Чайка, выборочным методом  из всех представленных документов учреждением.

В результате контрольного мероприятия составлен акт №2 от 20.02.2025г.

Результаты контрольного мероприятия:

- Контрольно-счетной комиссией Балашовского муниципального района в ходе проверки выявлены нарушения на общую сумму 132,7 тыс.руб., в том числе:

- неправомерные расходы:

- – нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами – 132,7 тыс. руб. (п. 2.2 Классификатора нарушений);

- В нарушение п. 5.2.4. контракта от 26.02.2024 года №0360300052824000031 с ИП Овсепян А.А. и п.7 технического задания (приложение №1 контракта) информация об организации осуществляющий строительный контроль к проверке не предоставлена, результаты выполненных работ по текущему ремонту, скрываемых последующими работами оформлены актами скрытых работ с нарушениями, которые не были освидетельствованы организацией осуществляющей строительный контроль;

- В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации  по контракту от 26.02.2024 года №0360300052824000031 с ИП Овсепян А.А. МБУ ДО «СШ БМР» оплачены непредвиденные затраты в отсутствии подтверждающих актов о приемке выполненных работ на непредвиденные расходы с указанием конкретных видов, объемов и стоимости данных непредвиденных работ и затрат к проверке не предоставлены. Неправомерные расходы составили в сумме 32,7 тыс.руб. (п. 2.2 Классификатора нарушений);

- В нарушение п. 5.2.4. договора от 02.04.2024 года №22-р с ИП Овсепян А.А. и п.4, п.7 технического задания (приложение №1 договора) не представлены специальные журналы производства работ по текущему ремонту нежилого помещения МБУ ДО «СШ БМР» по адресу: Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д. 38., результаты выполненных работ по текущему ремонту, скрываемых последующими работами, не были освидетельствованы актами скрытых работ, организацией осуществляющей строительный контроль. Не проверялось наличие документов, удостоверяющих качество используемых при текущем ремонте изделий, материалов, сертификаты используемых изделий и материалов не предоставлены. Не контролировалось наличие и правильность ведения организационно – технологической документации. Неправомерные расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета составили в сумме 100,0 тыс.руб. (п. 2.2 Классификатора нарушений).